**План создания инвестиционных объектов**

**и объектов транспортной, энергетической, социальной инфраструктуры**

**Пензенской области на 2021-2022 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Наименование плана****или программы** | **Фактическое****состояние объекта** | **Источники финансирования** **(бюджетные,** **внебюджетные)** | **Объем****финансирования****(млн. руб.)** | **Сроки****сдачи объекта (год)** |
| **г. Пенза** |
| **Социальная инфраструктура** |
| 1 | Сквер на пересечении улиц Плеханова-Пушкина, г.Пенза | Муниципальная программа г. Пензы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2020-2026 годы» | Заключен контракт на капремонт сквера | Местный бюджет | 13,1 | 2021 |
| 2 | Сквер в границах улиц Урицкого, Кирова, Славы, г. Пенза | Муниципальная программа г. Пензы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2020-2026 годы» | Заключен контракт на капремонт сквера | Местный бюджет | 25,1 | 2021 |
| 3 | Сквер в границах улиц Московская, Володарского, Пушкина, г. Пенза | Муниципальная программа г. Пензы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2020-2026 годы» | Заключен контракт на капремонт сквера | Местный бюджет | 8,9 | 2021 |
| 4 | Детский сад в мкрн ГПЗ г. Пензы | Государственная программа Пензенской области «Развитие образования в Пензенской области» | Ведутся работы | Региональный, местный бюджет | 392,8 | 2021 |
| 5 | Крытый каток с искусственным льдом по ул.65-летия Победы, 8 мкрн Арбеково, г. Пенза | Муниципальная программа г. Пензы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2020-2026 годы» | Разрабатывается проектная документация | Местный бюджет | 5,6 | 2022 |
| 6 | Строительство корпуса №2 детского сада по ул. Красной г. Пензы | Государственная программа Пензенской области «Развитие образования в Пензенской области» | Заключение контракта | Федеральный, региональный, местный бюджет | 86,9 | 2021 |
| 7 | ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» - строительство лабораторно-диагностического корпуса | Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области» | На 2022 год федеральным бюджетом предусмотрены средства в размере 167,4 млн руб. | Федеральный, региональный бюджет | 167,426,8 | 2024 |
| 8 | ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи» - реконструкция бактериологической лаборатории | Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области» | Разработана ПСД | Федеральный, региональный бюджет | 406,7  | 2022 |
| 9 | ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко» - реконструкция корпуса № 16 | Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области» | Направлена бюджетная заявка | Федеральный, региональный бюджет | 210,9 | 2022 |
| 10 | ГБУЗ «Клиническая больница №6 им. Г.А. Захарьина» - реконструкция приемно-диагностического отделения | Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области» | Разработана ПСД | Региональный бюджет | 350,0 | 2022 |
| 11 | Разработка ПСД на строительство детской поликлиники ГБУЗ «Городская детская поликлиника» | Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области» | Сформировано медико-техническое задание | Региональный бюджет | 10,0 | 2021 |
| 12 | Разработка ПСД на строительство поликлиники ГБУЗ «Городская поликлиника» в микрорайоне Запрудный г. Пензы | Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области» | Сформировано медико-техническое задание | Региональный бюджет | 10,0 | 2021 |
| **Транспортная инфраструктура** |
| 1 | Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Реконструкция моста через р. Суру в створе улицы Бакунина с реконструкцией подходов к нему от ул. Урицкого до ул. Злобина | Муниципальная программа "Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2020 — 2024 годы"Муниципальная программа г. Пензы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2020-2026 годы» | Ведется реконструкция объекта | Федеральный, местный бюджет | 321,8 | 2021 |
| 2 | Строительство общегородской магистрали от II микрорайона Арбеково до микрорайона малоэтажной застройки "Заря" в г. Пензе с примыканием к федеральной дороге М-5 "Урал"" | Муниципальная программа г. Пензы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2020-2026 годы» | Разрабатывается проектная документация | Местный бюджет | 0,8 | 2021 |
| 3 | Реконструкция дороги по ул. Новоселов, г.Пенза | Муниципальная программа г. Пензы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2020-2026 годы» | Разрабатывается проектная документация | Местный бюджет | 1,2 | 2021 |
| 4 | Реконструкция дороги по ул. 40 лет Октября, 2,3 этап | Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области» | Ведутся подрядные работы | Федеральный, региональный бюджет | 3572,7 | 2023, 2026 |
| **Коммунальная, инженерная инфраструктура** |
| 1 | Магистральные внеплощадочные сети хозфекальной канализации в районе микрорайона № 8 жилого района Арбеково, г. Пенза | Муниципальная программа г. Пензы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2020-2026 годы» | Проведен электронный аукцион, контракт на выполнение СМР в стадии заключения. | Региональный, местный бюджет | 20,9 | 2021 |
| 2 | Водопровод в районе улиц Кл. Цеткин – Долгорукова, г. Пенза | Муниципальная программа г. Пензы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2020-2026 годы» | Объявлены торги с целью заключения контракта на выполнение строительно-монтажных работ | Региональный, местный бюджет | 8,7 | 2021 |
| 3 | Сети ливневой канализации в районе ул. Антонова, в г. Пенза | Муниципальная программа г. Пензы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2020-2026 годы» | Объявлены торги с целью заключения контракта на выполнение строительно-монтажных работ | Региональный, местный бюджет | 54,8 | 2021 |
| 4 | Магистральные внеплощадочные сети водоснабжения в районе микрорайона № 8 жилого района «Арбеково», г. Пенза | Муниципальная программа г. Пензы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2020-2026 годы» | Объявлены торги с целью заключения контракта на выполнение строительно-монтажных работ | Региональный, местный бюджет | 18,3 | 2021 |
| **г. Заречный** |
| **Социальная инфраструктура** |
| 1 | Модернизация и капитальный ремонт центрального стадиона по адресу: г. Заречный, проспект Мира, 3А,  | План реконструкции спортивных объектов (поручение Губернатора Пензенской области И.А. Белозерцева по итогам рабочей поездки от 03.12.2019, пункт 19) | Необходимо осуществить следующие виды работ:1.Замена покрытия поля с натуральным газоном: дренаж, контруклон, выравнивание, замена растительного грунта, посев травы, автополив.2. Реконструкция освещения футбольного поля с натуральным газоном: замена кабеля, светильников, шкафов управления.3. Замена покрытия беговых дорожек с ремонтом и выравниванием основания.4 Реконструкция зон для занятий легкой атлетикой.5. Монтаж информационного табло с соответствующими коммуникациями, кабина комментаторов, радиоузел и радиовещание, конструкция для размещения.6. Ограждение территории: шлагбаумы, калитки, металлодетекторы, входные группы.7. Замена покрытия поля с искусственным покрытием: ремонт основания, дренаж, контруклон, настилка покрытия.8 Ремонт теннисного корта: выравнивание основания и замена покрытия площадки, ремонт стенки, окраска решеток ограждения приобретение теннистных фонов – 4 шт.9. Ремонт подтрибунных помещений …10. Футбольный крытый манеж из металлоконструкций с игровым полем 40\*20м11. Оборудование и техника: газонокосильная машина | Не определен | 150 | 2022 |
| **Энергетическая инфраструктура** |
| 1 | Модернизация объектов энергетической инфраструктуры– (электрические сети) | Планируемое к заключению Концессионное соглашение  | Реализуется дорожная карта по заключению соглашенияКонкурсная документация утверждена. Заключение соглашения планируется с 01.01.2021 | Внебюджетные средства | 78,0 | 2021-2030 |
| **Инвестиционная инфраструктура** |
| 1 | Капитальный ремонт (реконструкцию) административно-производственного здания № 705 (площадки № 2 ТОСЭР «Заречный»)  | Мероприятие муниципальной программы по финансовому обеспечению размещения объектов инфраструктуры ТОСЭР «Заречный» | Ведется подготовка к заключению договоров на разработку ПСД. Готовятся изменения в муниципальную программу и бюджет в целях обеспечения финансирования мероприятия | - | 2,523,7 | 2021 |
| 2 | Технологическое присоединение площадки № 2 ТОСЭР «Заречный» к сетям газоснабжения Строительство модульной котельной для отопления здания № 705 (площадка № 2 ТОСЭР «Заречный») с обустройством газораспределительного пункта | Мероприятие муниципальной программы по финансовому обеспечению размещения объектов инфраструктуры ТОСЭР «Заречный» | Ведется подготовка к заключению договоров на технологическое присоединение. Готовятся изменения в муниципальную программу и бюджет в целях обеспечения финансирования мероприятия | - | 3,93,6 | 2021 |
| 3 | Строительство первой очереди внутриплощадочных дорог площадки №2 ТОСЭР «Заречный» (до 1,5 км), в том числе частичный ремонт | Мероприятие муниципальной программы по финансовому обеспечению размещения объектов инфраструктуры ТОСЭР «Заречный» | Ведется подготовка к заключению договоров на разработку ПСД.  | - | 1,5 | 2021 |
| 4 | Капитальный ремонт (реконструкция) производственного здания № 701 площадки № 2 ТОСЭР «Заречный»  | Мероприятие муниципальной программы по финансовому обеспечению размещения объектов инфраструктуры ТОСЭР «Заречный» | Ведется подготовка к заключению договоров на экспертизу прочности конструкций.  | - | 7,5 | 2021 |
| 5 | Капитальный ремонт (реконструкция) производственного здания № 719 площадки № 2 ТОСЭР «Заречный» | Мероприятие муниципальной программы по финансовому обеспечению размещения объектов инфраструктуры ТОСЭР «Заречный» | Ведется подготовка к заключению договоров на экспертизу прочности конструкций.  | - | 1,85 | 2021 |
| **Транспортная инфраструктура** |
| 1 | Проведение капитального ремонта, ремонта объектов улично-дорожной сети г. Заречного | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды», утвержденная постановлением Администрации г. Заречного от 30.11.2017 № 3055 | - | Федеральный, местный бюджет | 15,0 | 2021 |
| **Коммунальная, инженерная инфраструктура** |
| 1 | Реконструкция насосной станции 2 подъема с установкой ЧРП (установка частотно-регулируемых приводов в здании 548) (ООО «ЭнергоПромРесурс») | Концессионное соглашение от 14.12.2015 №146 | Является обязательным мероприятием в договоре концессии, на стадии определения поставщика | Внебюджетныесредства | 16,45 | 2021  |
| 2 | Реконструкция систем подачи воздуха и аэрационных систем канализационных очистных сооружений (модернизация воздуходувок в здании воздуходувной насосной станции, и аэрационных систем аэротенков-вытеснителей канализационных очистных сооружений) (ООО «ЭнергоПромРесурс») | Концессионное соглашение от 14.12.2015 №146 | Является обязательным мероприятием в договоре концессии, на стадии определения поставщика  | Внебюджетные средства | 20,44 | 2021 |
| **г. Кузнецк** |
| **Социальная инфраструктура** |
| 1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, мощность потребления 1,2 кВт | Национальный проект «Демография». Региональный проект «Спорт – норма жизни». | Изготовлена проектная документация по благоустройству территории, размещению и монтажу комплекта оборудования для ФОКов. | Федеральный, региональный, местный бюджет | 47,8 | 2021 |
| 2 | МБОУ СОШ № 14города Кузнецка им. 354 стрелковой дивизии | Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2022 годы». | Требует капитального ремонта | Региональный, местный бюджет | 4,8 | 2021 |
| 3 | МБУ ДОЛ «ЛУЧ» | Муниципальная программа города Кузнецка Пензенской области «Развитие образования в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2022 годы». | Требует капитального ремонта (медицинский блок) | бюджет города Кузнецка | 3,0 | 2021 |
| 4 | МБОУ СОШ № 15  | Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2022 годы». | Требует капитального ремонта | Региональный, местный бюджет | 6,9 | 2022 |
| 5 | Строительство хирургического корпуса ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» | Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2022 годы» (№724-пП от 26.09.2013) | Инвестиционная фаза | Бюджет Пензенской области | 1 089,0 | 2021 |
| 6 | Капитальный ремонт здания по адресу: ул. Приборостроителей, д.1А под размещение педиатрического отделения детской поликлиники, филиала женской консультации и детского стоматологического отделения. | Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2022 годы» (№724-пП от 26.09.2013) | Подготовлена проектно-сметная документация | Бюджет Пензенской области | 38,6 | 2021 |
| 7 | Капитальный ремонт здания филиала детской поликлиники в южном микрорайоне города по адресу: ул. Осипенко, д.50. | Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2022 годы» (№724-пП от 26.09.2013) | Подготовлена проектно-сметная документация | Бюджет Пензенской области | 8,2 | 2021 |
| 8 | Капитальный ремонт фасада здания основной детской поликлиники со стационаром с устройством пандуса и колясочной по адресу: ул. Рабочая, 346А. | Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2022 годы» (№724-пП от 26.09.2013) | Подготовлена проектно-сметная документация | Бюджет Пензенской области | 9,8 | 2021 |
| 9 | Реконструкция нежилого здания Литер А, расположенного по адресу: г. Кузнецк, ул. Рабочая, д.250, для размещения Кузнецкого межрайонного отделения ГБУЗ «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы»,  | Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2022 годы» (№724-пП от 26.09.2013) | Подготовлена проектно-сметная документация | Бюджет Пензенской области | 30,0 | 2022 |
| 10 | Строительство хирургического корпуса ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» | Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2022 годы» (№724-пП от 26.09.2013) | Инвестиционная фаза | Бюджет Пензенской области | 1 089,0 | 2021 |
| **Инвестиционная инфраструктура** |
| 1 | Организация производства клея ООО «Технопарк Кузнецкий» | - | Инвестиционная фаза | Частныеинвестиции | 190,0 | 2022 |
| 2 | Реконструкция элеватора ООО «Кузнецкий комбинат хлебопродуктов» | - | Инвестиционная фаза | Частныеинвестиции | 250,0 | 2022 |
| 3 | Расширение производства мебельной фабрики «Альтернатива» | - | Инвестиционная фаза | Частныеинвестиции | 10,0 | 2021 |
| 4 | Расширение торговых площадей ТЦ «Гулливер» |  | Предынвестиционная фаза | Частныеинвестиции | 200 | 2022 |
| 5 | Организация зоны отдыха ТЦ « Гулливер» |  | Предынвестиционная фаза | Частныеинвестиции | 50 | 2022 |
| 6 | Расширение торговыхплощадей ТЦ «Экватор» |  | Инвестиционная фаза | Частныеинвестиции | 30,0 | 2021 |
| 7 | Организация деятельности производственной площадки ООО МР |  | Инвестиционная фаза | Частныеинвестиции | 400,0 | 2021 |
| **Коммунальная, инженерная инфраструктура** |
| 1 | Станция обезжелезивания воды на водозаборе №8 | Федеральная программа «Экология» | Предынвестиционная фаза | бюджет | 66,62 | 2021 |
| **Башмаковский район** |
| **Социальная инфраструктура** |
| 1 | Капитальный ремонт здания МБУК «Соседский СДК» | Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2022 годы» (№724-пП от 26.09.2013) |  | Федеральный, региональный, местный бюджет | 8,653 | 2021 |
| 2 | Капитальный ремонт здания МБУК «Липовский СДК» | Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2022 годы» (№724-пП от 26.09.2013) |  | Федеральный, региональный, местный бюджет | 17,0 | 2022 |
| 3 | Капитальный ремонт спортзала МБОУ СОШ №2 в р.п. Башмаково | Государственная программа Пензенской области «Развитие образования в Пензенской области» | Требуется ремонт | Федеральный, региональный, местный бюджет | 2,4 |  |
| **Инвестиционная инфраструктура** |
| 2 | Разведение и реализация КРС по направлению мясное скотоводство,КФХ Дергачева И.А. | Государственная программа Пензенской области"Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014 - 2022 годы" | Планируется приобретение поголовья КРС | Федеральный бюджетРегиональный бюджетЧастные инвестиции | 1,700 | 2021 |
| 2 | Строительство торгового центра в р.п. Башмаково | Государственная программа Пензенской области"Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014 - 2022 годы" | Объект незавершенного строительства | Частные инвестиции | 50,0 | 2022 |
| **Транспортная инфраструктура** |
| 2 | Ремонт автодороги «с. Липовка – с. Соседка» Башмаковского района Пензенской области | Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2022 годы» (№724-пП от 26.09.2013) | Ведутся работы | Федеральный, региональный, местный бюджет | 14,757 | 2021 |
| 2 | Ремонт автодороги «р.п. Башмаково – с. Софьевка» | Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2022 годы» (№724-пП от 26.09.2013) | Изготовление ПСД | Федеральный, региональный, местный бюджет | 47,0 | 2022 |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги с.Соседка – с. Каменка | Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2022 годы» (№724-пП от 26.09.2013) | Ведутся работы | Федеральный, региональный, местный бюджет | 37,6 | 2022 |
| **Бековский район** |
| **Социальная инфраструктура** |
| 1 | Капитальный ремонт кровлиАдминистрация Бековского района | Муниципальная программа Бековского района Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Бековском районе Пензенской области» | Требует ремонта | Районный бюджет | 0,9 | 2022 |
| 2 | Внутренний ремонт здания, канализации МДОУ Детский сад № 1 р.п. Беково | Муниципальная программа Бековского района Пензенской области «Развитие образования в Бековском районе Пензенской области» | Требует ремонта | Районный бюджет | 3,0 | 2021 |
| 3 | Капитальный ремонт  (внутренняя отделка) МБОУ СОШ № 1 | Государственная программа Пензенской области «Развитие образования в Пензенской области»Муниципальная программа Бековского района Пензенской области «Развитие образования в Бековском районе Пензенской области» | Требует ремонта | Региональный, местный бюджет | 5,0 | 2021 |
| 4 | Капитальный ремонт  (спортивного зала) МБОУ СОШ № 1 | Муниципальная программа Бековского района Пензенской области «Развитие образования в Бековском районе Пензенской области» | Требует ремонта | Региональный, местный бюджет | 1,8 | 2021 |
| 5 | Капитальный ремонт  (внутренняя отделка) МБОУ СОШ с.Вертуновка | Муниципальная программа Бековского района Пензенской области «Развитие образования в Бековском районе Пензенской области» | Требует ремонта | Региональный, местный бюджет | 2,0 | 2022 |
| 6 | Капитальный ремонт  (внутренняя отделка) МБОУ ДОД ДШИ | Муниципальная программа Бековского района Пензенской области «Развитие культуры и туризма Бековского района Пензенской области» | Требует ремонта | Региональный, местный бюджет | 6,0 | 2022 |
| 7 | Капитальный ремонт  (внутренняя отделка) СДК с.Нарышкино  | Муниципальная программа Бековского района Пензенской области «Развитие культуры и туризма Бековского района Пензенской области» | Требует ремонта | Региональный, местный бюджет | 6,0 | 2022 |
| 8 | Капитальный ремонт 3 этажа здания лечебного корпуса Бековской участковой ГБУЗ «Сердобская МРБ им. А.И. Настина»  | Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2022 годы» (№724-пП от 26.09.2013) | Требует ремонта | Областной бюджет | 13,0 | 2021 |
| **Инвестиционная инфраструктура** |
| 1 | 3 этап - завершается строительство элеватора ООО «Вертуновское» | - | Ввод объекта  | Внебюджетные источники | 50,0 | 2021 |
| 2 | Строительство мини элеватора ООО «АПК Хопер» | - | Разработана проектно-сметная документация | Внебюджетные источники | 700,0 | 2024 |
| **Транспортная инфраструктура** |
| 1 | Выполнение работ по ремонту дорог общего пользования по Миткирейскому сельсовету- 600 м | Муниципальная Программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в Миткирейском сельсовете Бековского района Пензенской области» | Требует ремонта | Районный бюджет | 0,6 | 2022 |
| 2 | Выполнение работ по ремонту дороги с.Пяша - д.Аничкино- 600 м | Муниципальная Программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Бековском районе Пензенской области» | Требует ремонта | Районный бюджет | 0,83 | 2022 |
| 3 | Выполнение работ по ремонтуПодъезд к д. Луговая – 320 м | Муниципальная Программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Бековском районе Пензенской области» | Требует ремонта | Районный бюджет | 0,44 | 2022 |
| **Коммунальная, инженерная инфраструктура** |
| 1 | Капитальный ремонт водопровода с.Сосновка, ул.Октябрьская- Заречная 460 м | Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2022 годы» (постановление Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 811-пП) с изменениями на 28 декабря 2018 года) (с изменениями на 28 декабря 2018 года) | Требует ремонта | Местный бюджет | 0,1 | 2021 |
| 2 | Капитальный ремонт мостас.Пяша- д.Аничкино | Муниципальная Программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Бековском районе Пензенской области» | Требует ремонта | Районный бюджет | 1,0 | 2021 |
| **Белинский район** |
| **Социальная инфраструктура** |
| 1 | Реставрация и приспособление к современным условиям здания МБУ «Культурного информационно-досугового центра Белинского района», представляющее собой историческую и архитектурную ценностьг. Белинский | Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области на 2016-2022 годы»Муниципальная программа «Культура, туризм, спорт и молодежная политика Белинского района на период 2014-2022 годы» | Разработана проектно-сметная документация | Региональный, местный бюджет | 34,762 | 2021 |
| 2 | Капитальный ремонт здания дома культуры с. Волчково | Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области на 2016-2022 годы» | Разработана проектно-сметная документация | Бюджет Волчковского сельсовета Белинского района | 9,9 | 2021 |
| 3 | Капитальный ремонт здания дома культуры с. Студенки | Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области на 2016-2022 годы» | Разрабатывается проектно - сметная документация | внебюджетные | 0.7 | 2021 |
| 4 | Капитальный ремонт здания МОУ СОШ с. Пушанино | Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2022 годы»Муниципальная программа "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспе-чение транспортных услуг в городе Белинском на 2014 - 2022 годы" | Проектно-сметная документация на экспертизе | Региональный, местный бюджет | 1,76 | 2021  |
| 5 | Капитальный ремонт здания МОУ СОШ г. Студенка | Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2020 годы» | Разработка проектно-сметной документации запланировано на 2021 год | Региональный, местный бюджет | 1,73 | 2022  |
| 6 | Капитальный ремонт спортзала МОУ СОШ № 2 г. Белинского | Государственная программа Пензенской области «Развитие образования в Пензенской области»(№ 804-пП от 30.10.2013) | Проектно-сметная документация на экспертизе | Федеральный, региональный, местный бюджет | 2,17 | 2021  |
| 7 | Капитальный ремонт спортзала МОУ СОШ № 1 г. Белинского | Государственная программа Пензенской области «Развитие образования в Пензенской области»(№ 804-пП от 30.10.2013) | Разработка проектно-сметной документации запланировано на 2021 год  | Федеральный, региональный, местный бюджет | 1,77 | 2022 |
| 8 | Строительство детского сада (ясли) на 50 мест в г. Белинском | Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2022 годы»Муниципальная программа "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспе-чение транспортных услуг в городе Белинском на 2014 - 2022 годы" | Разработана проектно-сметная документация, проведена экспертиза | Федеральный, региональный, местный бюджет | 69,5 |  2021 |
| 9 | Приобретение жилых помещений (квартиры или жилого дома) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих жилого помещения | Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Белинском районе на 2014-2022 годы» | завершено | Региональный бюджет | 9,7 |  2021 |
| **Энергетическая инфраструктура** |
| 1 | Приобретение приборов уличного освещения пос. Шарово | Государственная программа Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014 - 2022 годы», Муниципальная программа «Модернизация и развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Лермонтовский сельсовет на период 2014-2022 годы»  | Ведутся работы | Региональный, местный бюджет | 36,5 | 2021 |
| 2 | Приобретение приборов уличного освещения для с. Волчково, Кевда- Вершина, Сяськино,Сулак | Государственная программа Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014 - 2022 годы», Муниципальная программа «Модернизация и развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Волчковский сельсовет на период 2014-2022 годы»  | Ведутся работы | Региональный, местный бюджет | 65,0 | 2021 |
| 3 | Приобретение приборов уличного освещения для с. Козловка, Корсаевка | Государственная программа Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014 - 2022 годы», Муниципальная программа «Модернизация и развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Козловский сельсовет на период 2014-2022 годы»  | Ведутся работы | Региональный, местный бюджет | 149,6 | 2021 |
| **Инвестиционная инфраструктура** |
| 1 | Строительство логистического центра по выращиванию и хранению в с. Ширяево ООО «АГРОМАКС» (дочернее предприятие ЗАО «Башмаковский хлеб» | Инвестиционное соглашение4-5а-08/49 от 22.05.2015 | Переходящий объект (работы ведутся) | Внебюджетные средства | 2 325,0 | 2014-2021  |
| 2 | Строительство животноводческого комплекса на 100 голов при реализации проекта «Развитие животноводческого комплекса» в с. Студенка ТНВ «им. Димитрова» | Соглашение о намерениях между администрацией района и ТНВ им. Димитрова б/н от 15.03.2018 | Переходящий объект (работы ведутся) | Внебюджетные средства | 585,0 | 2021 |
| 3 | Реконструкция сыродельного производства филиалом в г. Белинский ООО «Хохланд Руссланд» | Соглашение о намерениях между администрацией района и ООО «Хохланд Руссланд» б/н от 22.06.2018 | Переходящий объект (работы ведутся) | Внебюджетные средства | 1 887,0 | 2018- 2023 |
| 4 | Развитие кондитерского производства в г. Белинском ОАО «Кристина»  | - | Переходящий объект (работы ведутся) | Внебюджетные средства | 90,0 | 2020-2021 |
| 5 | Развитие растениеводческого комплекса в с. Камынино (строительство агрофирмы «Лермонтовская») ООО «Юго-Восточнаяагрогруппа» | Соглашение о намерениях между администрацией района и ООО «Юго-Восточнаяагрогруппа» б/н от 04.05.2018 | Переходящий объект (работы ведутся) | Внебюджетные средства | 180,0 | 2018-2021 |
| 6 | Строительство придорожного комплекса (кафе, стоянка) ИП Бадалян А.Г | - | Реализация проекта приостановлена (отсутствие источников финансирования) | Внебюджетные средства | 5,0 | 2018-2021  |
| 7 | Строительство туристического комплекса в с. Аргамаково | - | Бизнес-идея Ведется поиск инвесторов | Внебюджетные средства | 126,0 | 2018-2025 |
| **Транспортная инфраструктура** |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования в г. Белинском (подъезд к кладбищу, въезд на мкр.«Аэродром», участок по ул. Садовая) общей протяженностью 2,2 км | Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2022 годы»Муниципальная программа "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в городе Белинском на 2014 - 2022 годы" | Ведутся работы | Региональный, местный бюджет | 9,5 | 2021 |
| 2 | Ремонт дорожного полотна по ул. Шуваева (от ул. Красная до ул Орешник) | Муниципальная программа "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспе-чение транспортных услуг в городе Белинском на 2014 - 2022 годы" | Планируется разрабатывать ПСД | бюджет поселения | 3,5 | 2021 |
| 3 | Ремонт автодороги «подъезд к с. Кевдо-Вершина» | Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2022 годы»Муниципальная программа Белинского района "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг» на 2014 - 2022 годы" | Разработана ПСД | Региональный, местный бюджет | 30,0 | 2021-2022 |
| **Коммунальная, инженерная инфраструктура** |
| 1 | Благоустройство мемориального комплекса погибшим в годы Великой Отечественной войны и территории комплекса, расположенного по адресу: Пензенская область, г. Белинский, Комсомольская площадь | Государственная программа Пензенской области «Формирование комфортной городской среды»Муниципальная программа "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспе-чение транспортных услуг в городе Белинском на 2014 - 2022 годы" | Ведутся работы | Региональный, местный бюджет | 6,5 | 2021 |
| **Бессоновский район** |
| **Социальная инфраструктура** |
| 1 | Дом культуры с. Чемодановка,МАУ Бессоновского района Пензенской области «Центр культуры, досуга и спорта «Юбилейный»,Пензенская область, Бессоновский район, с. Чемодановка, ул.Спортивная,7А | Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области на 2014-2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 №783-пП(с последующими изменениями) | Требуется капитальный ремонт | Региональный, местный бюджет | 33,01,65 | 2022 |
| 2 | Строительство пристроя к детскому саду в с. Бессоновка | Государственная программа Пензенской области «Развитие образования в Пензенской области» | Ввод в эксплуатацию в декабре 2021 г. | Федеральный, региональный, местный бюджет | 29,5 | 2021 |
| 3 | Капитальный ремонт спортзала МБОУ СОШ с. Вазерки | Государственная программа Пензенской области «Развитие образования в Пензенской области» | Требуется ремонт | Федеральный, региональный, местный бюджет | 1,7 | 2021 |
| 4 | Строительство общеобразовательной организации в с. Чемодановка | Государственная программа Пензенской области «Развитие образования в Пензенской области» | Требуется строительство | Федеральный, региональный, местный бюджет | 309,6 | 2022 |
| **Инвестиционная инфраструктура** |
| 1 | Строительство забойного цеха с. Сосновка | - | Строительство | Внебюджетные | 12,0 | 2021 |
| 2 | Строительство элеваторного комплекса с. Проказана | - | Строительство | Внебюджетные | 210,0 | 2021 |
| 3 | Строительство кроликофермы с. Полеологово | - | Строительство | Внебюджетные | 15,0 | 2021 |
| 4 | Строительство производственного помещения с. Бессоновка | - | Строительство | Внебюджетные | 20,1 | 2021 |
| 5 | Строительство производственно-складского комплекса по переработке технической конопли с. Кижеватово | - | Строительство | Внебюджетные | 131,0 | 2021 |
| **Вадинский район** |
| **Социальная инфраструктура** |
| 1 | Пешеходные дорожки в парковой зоне в с. Вадинск | Программа «Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области на 2018 – 2024 годы» | В стадии реализации  | Федеральный, региональный, местный бюджет | 3,1 | 2021 |
| **Инвестиционная инфраструктура** |
| 1 | Реконструкция кирпичного завода в с. Вадинск (администрация Вадинского района) | - | Объект требует реконструкции | внебюджетные | 15,0 | 2021 |
| 2 | Развитие растениеводства – ввод в оборот неиспользуемых земель на базе ООО «Импульс Инвест» | - | Ведётся раскорчёвка на площади 800га | внебюджетные | 13,7 | 2021 |
| 3 | Развитие растениеводства - ввод в оборот неиспользуемых земель на базе ООО «Керенское» | - | Ведётся раскорчёвка на площади 68га  | внебюджетные | 0,6 | 2021 |
| 4 | Развитие растениеводства - ввод в оборот неиспользуемых земель на территории Каргалейского сельсовета  | - | Ведётся раскорчёвка на площади 200га | внебюджетные | 2,0 | 2021 |
| **Транспортная инфраструктура** |
| 1. | «Ремонт автомобильных дорог общего пользования в с. Вадинск Вадинского района Пензенской области | [Муниципальная программа Вадинского сельсовета Вадинского района Пензенской области «Развитие муниципального управления в Вадинском сельсовете Вадинского района Пензенской области](http://vadinsky.vadinsk.pnzreg.ru/anticor_expertise_news/2017/02/1/9140061)  | В стадии реализации | Региональный, местный бюджет | 16,0 | 2021 |
| **Городищенский район** |
| **Социальная инфраструктура** |
| 1 | Капитальный ремонт МБДОУ ДС «Солнышко» г. Сурск | Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социально-инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2022 годы» | Требуется капитальный ремонт | Региональный, муниципальный бюджет | 8,0 | 2021 |
| 2 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ №1 с. Средняя Елюзань | Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социально-инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2022 годы» | Требуется капитальный ремонт | Региональный, муниципальный бюджет | 15,00 | 2021 |
| 3 | Строительство МБУК «Городищенский РДК» библиотечно -досуговый центр с.Ср.Елюзань | Государственная программа Пензенской области "Развитие культуры и туризма Пензенской области на 2014 - 2020 годы" | Здание БДЦ с. Ср. Елюзань частично восстановлено после пожара в 2009г. Верхний этаж находится в аварийном состоянии. Требуется строительство нового Дома культуры | Региональный, местный бюджет | 130,0  | 2021 |
| 4 | Капитальный ремонт Районного Дома культуры г. Городище | Государственная программа Пензенской области "Развитие культуры и туризма Пензенской области на 2014 - 2020 годы" | Требуется демонтаж ветхого пристроя к зданию, утепление и обшивка внешних стен здания, ремонт отопи6тельной системы, косметический ремонт методических кабинетов и фойе. | Региональный, местный бюджет | 13,0 | 2021 |
| 5 | Капитальный ремонт МБУК «Городищенский РДК» библиотечно -досуговый центр с.Архангельское | Государственная программа Пензенской области "Развитие культуры и туризма Пензенской области на 2014 - 2020 годы" | Здание требует ремонта кровли, замены оконных блоков, ремонта полов, дверей, установки санузла, ремонт отопления, водоснабжения, замены электропроводки, косметического ремонта потолков, полов и стен. | Региональный, местный бюджет | 13,0 | 2021 |
| 6 | МБОУ СОШ г. Сурска | Государственная программа Пензенской области «Развитие образования в Пензенской области» | Требуется ремонт | Федеральный, региональный, местный бюджет | 2,0 | 2022 |
| **Инвестиционная инфраструктура** |
| 1 | Возделывание сельскохозяйственных культур на площади 30 000 га на территории Городищенского района( ООО «Шемышейский производственный комбинат») |  | Ввод в севооборот ранее неиспользуемой земли с/х назначения | Внебюджетные источники | 3000,0 | 2022 |
| 2 | Разведение и реализация КРС по направлению молочное скотоводство на территории с. ВышелейКФХ Филин А.А | Федеральная программа «Развитие АПК» | Произведена реконструкция помещение для содержания КРС молочного направления.Приобретенооборудование, сельскохозяйственная техника и поголовье КРС в количестве 53 головы | Федеральный, региональный бюджет, внебюджетные источники | 20,0 | 2021 |
| 3 | Строительство придорожного комплекса (автостоянка для большегрузных автомашин, кафе, гостиница на 60 мест, мойка для грузовых автомашин, АЗС и магазин) на 709 километре трассы ФАД «Урал М5»  | - | Завершено строительство кафе, гостиницы и автостоянки | Внебюджетные источники | 50,0 | 2021 |
| 4 | «Производство матированного и узорчатого стекла», ООО «Декор Гласс - Поволжье» | - | Запущена линия по производству матированного стекла. Осуществляется подборка площадки для установки линии по производству узорчатого стела  | Внебюджетные источники | 20,0 | 2021 |
| 5 | «Разведение и реализация лошадей кушумской породы»,КФХ Абузяров Р.Р | Федеральная программа «Развитие АПК» | Приобретена сельскохозяйственная техника, поголовье лошадей кушумской породы в количестве 64 головы. Начато строительство летнего навеса для содержания лошадей | Федеральный, региональный бюджет, внебюджетные источники | 10,0 | 2021 |
| 6 | «Разведение крупного рогатого скота мясного направления»,КФХ Гусев Р.Р. | Федеральная программа «Развитие АПК» | Приобретено поголовье КРС мясного направления в количестве 72 головы. Планируется ремонт помещения для содержания КРС | Федеральный, региональный бюджет, внебюджетные источники | 10,0 | 2021 |
| 7 | «Разведение крупного рогатого скота мясного направления»,КФХ Дебердеев Р.З | Федеральная программа «Развитие АПК» | Приобретено поголовье КРС мясного направления в количестве 59 голов. Планируется приобретение сельскохозяйственной техники  | Федеральный, региональный бюджет, внебюджетные источники | 10,0 | 2021 |
| 8 | «Растениеводство. Тепличное хозяйство»,КФХ Дашкина К.А. | Федеральная программа «Развитие АПК» | Построена теплицы, площадью 280 кв.м. Планируется ремонт 3 теплиц, общей площадью 600 кв.м. | Федеральный, региональный бюджет, внебюджетные источники | 10,0 | 2021 |
| 9 | «Разведение крупного скота абердин-ангусской породы»,КФХ Янгуразов Р.Г. | Федеральная программа «Развитие АПК» | Приобретена техника и поголовьеКРС мясного направления в количестве 21 головы. Начато строительство помещения для содержания КРС площадью 800 кв.м.  | Федеральный, региональный бюджет, внебюджетные источники | 10,0 | 2022 |
| 10 | «Растениеводство. Выращивание зерновых и технических культур»,ООО «Агробиотехпенза» | - | Приобретены земельные участки сельскохозяйственного назначения | Внебюджетные источники | 40,0 | 2021 |
| 11 | «Разведение водоплавающей птицы»,КФХ Мамелин О.А. | - | Начато строительство нежилого здания, площадью 500 кв.м. для содержания птицы | Внебюджетные источники | 10,0 | 2022 |
| 12 | «Строительство придорожного комплекса на 668 км федеральной автодороги «Урал М5», Тубояков Р.Ф. | - | Ведется строительство объектов придорожного сервиса (кафе, гостиницы, автостоянки | Внебюджетные источники | 50,0 | 2021 |
| 13 | «Разведение и реализация крупного рогатого скота мясного направления»,КФХ Бадаев И.И. | Федеральная программа «Развитие АПК». | Приобретено поголовье КРС в количестве 43 голов и сельскохозяйственная техника. Планируется ремонт помещения для содержания КРС | Федеральный, региональный бюджет, внебюджетные источники | 10,0 | 2023 |
| 14 | «Строительство модульного убойного цеха и цеха по производству мясных изделий и мясных консервов»,КФХ Шаипов Р.Р. | - | Построен модульный убойный цех. Планируется строительство цеха по производству мясных изделий и мясных консервов | Внебюджетные источники | 30,0 | 2021 |
| 15 | «Производство и покраска металлических конструкций», ООО «Чаадаевский завод металлических конструкций». | - | Приобретены 9 нежилых помещения. Отремонтированы и введены в эксплуатацию 3 нежилых помещения. Приобретено оборудование | Внебюджетные источники | 20,0 | 2021 |
| 16 | «Организация конно-спортивной базы на 676 км. автодороги М5 «Урал»»,ИП Заикин В.Г. | - | Приобретены 3 лошади, подобран земельный участок, построено помещение для содержания лошадей. Планируется строительство манежа и покупка 8 лошадей | Внебюджетные источники | 10,0 | 2021 |
| **Транспортная инфраструктура** |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги в р.п. Чаадаевка Городищенского района Пензенской области (от а/д М-5 «Урал», по ул. Кирова, ул. Заводская, до ул. Центральная | Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социально-инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2022 годы» | Ведутся работы | Региональный, местный бюджет | 18,1 | 2021 |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги "М-5 "Урал" - г. Городище - с. Архангельское", км. 3+000 – км. 11+000, км. 14+000 – км. 17+600 | Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социально-инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2022 годы» | Ведутся работы | областной бюджет | 102,1 | 2021 |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги "г. Городище - р.п. Шемышейка", км. 5+173 – км. 9+673, км. 9+673 – км. 14+173, км. 14+173 – км. 18+673, км. 18+673 – км. 23+400.  | Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социально-инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2022 годы» | Ведутся работы | областной бюджет | 160,0 | 2021 |
| 4 | Ремонт водопропускной трубы на автомобильной дороги "М-5 "Урал" - г. Городище - с. Архангельское", км. 0+820 | Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социально-инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2022 годы» | Разработка ПСД | областной бюджет | - | 2021 |
| 5 | Ремонт автомобильной дороги "М-5 "Урал" - г. Городище - с. Архангельское", км. 11+000 – км. 14+000 | Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социально-инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2022 годы» | Разработка ПСД | областной бюджет | - | 2021 |
| **Коммунальная, инженерная инфраструктура** |
| 1 | Замена водонапорной башни в с. Павло-Куракино, ул. Молодежная, 1а и обустройство ЗСО  | Государственная программа «Обеспечением жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2022 годы» | Выполнена проектно-сметная документация, переходящий объект | Региональный, местный бюджет | 1,4 | 2021 |
| 2 | Обустройство ЗСО д. Борисовка,  д. Александровка Павло-Куракинского сельсовета | Государственная программа «Обеспечением жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2022 годы» | Выполнена проектно-сметная документация, переходящий объект | Региональный, местный бюджет | 0,37 | 2021 |
| 3 | Обустройство ЗСО в с. Верхняя Елюзань | Государственная программа «Обеспечением жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2022 годы» | Выполнена проектно-сметная документация, переходящий объект | Региональный, местный бюджет | 0,15 | 2021 |
| 4 | Кап.ремонт водопровода 400м,с.Юлово ул. Рябцева Гора | Государственная программа «Обеспечением жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2022 годы» | Выполнена проектно-сметная документация, переходящий объект | Региональный, местный бюджет | 0,17 | 2021 |
| 5 | Обустройство ЗСО на скважине в с.Юлово по ул.Есенина,  | Государственная программа «Обеспечением жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2022 годы» | Выполнена проектно-сметная документация, переходящий объект | Региональный, местный бюджет | 0,22 | 2021 |
| 6 | Обустройство ЗСО на скважине в с.Юлово ул.Солнечная | Государственная программа «Обеспечением жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2022 годы» | Выполнена проектно-сметная документация, переходящий объект | Региональный, местный бюджет | 0,26 | 2021 |
| 7 | Замена в/ башни в п.Камыш ул.Сосновая и обустройство ЗСО Канаевского сельсовета  | Государственная программа «Обеспечением жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2022 годы» | Выполнена проектно-сметная документация, переходящий объект | Региональный, местный бюджет | 1,42 | 2021 |
| 8 | Ремонт водопровода ,1000 м в с.Канаевка  | Государственная программа «Обеспечением жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2022 годы» | Выполнена проектно-сметная документация, переходящий объект | Региональный, местный бюджет | 0,74 | 2021 |
| 9 | Замена в/ башни в с.Канаевка ул.Полевая и обустройство ЗСО | Государственная программа «Обеспечением жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2022 годы» | Выполнена проектно-сметная документация, переходящий объект | Региональный, местный бюджет | 1,59 | 2021 |
| 10 | Ремонт в/ башни в с.Уранка и обустройство ЗСО Архангельского с/с | Государственная программа «Обеспечением жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2022 годы» | Выполнена проектно-сметная документация, переходящий объект | Региональный, местный бюджет | 0,46 | 2021 |
| 11 | Ремонт каптажа на ул. Ленина с ремонтом водопровода в с. Архангельское  | Государственная программа «Обеспечением жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2022 годы» | Выполнена проектно-сметная документация, переходящий объект | Региональный, местный бюджет | 0,49 | 2021 |
| 12 | Строительство скважины ул. Пролетарская в с. Чаадаевка | Государственная программа «Обеспечением жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2022 годы» | Выполнена проектно-сметная документация, переходящий объект | Региональный, местный бюджет | 1,5 | 2021 |
| 13 | Кап.ремонт водопровода в г.Городище по ул. Красная, Строителей, Мельничная, Запрудная – 1500,0м | Государственная программа «Обеспечением жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2022 годы» | Выполнена проектно-сметная документация, переходящий объект | Региональный, местный бюджет | 1,44 | 2021 |
| 14 | Ремонт в/ башни ул.Лесная в г.Городище | Государственная программа «Обеспечением жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2022 годы» | Выполнена проектно-сметная документация, переходящий объект | Региональный, местный бюджет | 1,9 | 2021 |
| 15 | Кап.ремонт водопровода в п.Смычка 550 м Среднеелюзанского с/с | Государственная программа «Обеспечением жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2022 годы» | Выполнена проектно-сметная документация, переходящий объект | Региональный, местный бюджет | 0,16 | 2021 |
| 16 | Обустройство ЗСО (приобретение частотного преобразователя, постройка хоз.блока) в с.Вышелей Верхнешкафтинского с/с  | Государственная программа «Обеспечением жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2022 годы» | Выполнена проектно-сметная документация, переходящий объект | Региональный, местный бюджет | 0,28 | 2021 |
| 17 | Строительство дополнительной ветки газопровода высокого давления к с. Средняя Елюзань.  | Газификация регионов Российской Федерации на период 2016-2020 годы | Ведутся работы | Внебюджетные средства (АО «Газпром») | 65,0 | 2021 |
| 18 | МБУДО ДШИ Городищенского района, г.Сурск-Разработка документации, приобретение и установка теплосчетчика | Муниципальная программа Городищенского района Пензенской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Городищенского района на 2014-2022 годы» | Выполнена проектно-сметная документация, переходящий объект | Местный бюджет | 0,13 | 2021 |
| 19 | Обустройство ЗСО на артскважину в с.Р.Ишим ул. Полевая | Государственная программа «Обеспечением жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2022 годы» | Выполнена проектно-сметная документация, переходящий объект | Региональный, местный бюджет | 0,21 | 2021 |
| 20 | Администрация Канаевского сельсовета Городищенского района | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пензенской области в 2019–2025 годах», утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от 29.03.2019 № 187-пП (с последующими изменениями) | Ведутся подготовительные работы с переселяемыми гражданами | Федеральный, региональный, местный бюджет | 8,8470,890 | 2021 |
| 21 | Администрация г.Сурск Городищенского района | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пензенской области в 2019–2025 годах», утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от 29.03.2019 № 187-пП (с последующими изменениями) | Ведутся подготовительные работы с переселяемыми гражданами | Федеральный, региональный, местный бюджет | 6,0960,0610 | 2022 |
| **Земетчинский район** |
| **Социальная инфраструктура** |
| 1 | Капитальный ремонт здания МОУ СОШ с. Большая Ижмора | Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2020-2022 годы», | Разработка ПСД | Региональный, местный бюджет | 6,0 | 2021 |
| 2 | МБОУ «Лицей» р.п. Земетчино | Государственная программа Пензенской области «Развитие образования в Пензенской области» | Требуется ремонт | Федеральный, региональный, местный бюджет | 1,7 | 2022 |
| **Инвестиционная инфраструктура** |
| 1 | Строительство элеватора в р.п. Земетчино | Протокол о намерениях по взаимному сотрудничеству № 2 между администрацией Земетчинского района Пензенской области и ООО «СоюзАгро» от 20.11.2018 | Ведутся работы. Ориентировочный срок сдачи - конец августа –начало сентября 2020 года. | Внебюджетные источники | 628,0 | 2021 |
| **Транспортная инфраструктура** |
| 1 |  Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования «с. Раево- с. Долгово" | Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг на 2016-2020 годы» | Ведутся работы | Региональный, местный бюджет | 23,1 | 2021 |
| **Коммунальная, инженерная инфраструктура** |
| 1 | Капитальный ремонт артезианской скважины в р.п. Земетчино (ул. Советская) | Государственная программа Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области» (постановление Правительства Пензенской области от 01.11.2013 №811-п) | Разработка ПСД | Региональный, местный бюджет | 0,7 | 2021 |
| **Иссинский район** |
| **Социальная инфраструктура** |
| 1 | Капитальный ремонт здания сельского дома культуры с. Новотрехсвятское МБУК «Районный библиотечно-культурный центр» Иссинского района Пензенской областиИнициатор - администрация Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области | Государственная программа Пензенской области "Развитие культуры и туризма Пензенской области на 2014 - 2022 годы";муниципальная программа Каменно - Бродскогосельсовета Иссинского района Пензенской области «Устойчивое развитие территории Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области на 2014-2022 годы» | Разработка проектно-сметной документации | Бюджет Пензенской области | 5,0 | 2021 |
| **Инвестиционная инфраструктура** |
| 1 | «Строительство крытой ярмарки в р.п. Исса, ул. Калинина, площадь - 600 кв. метров» Инициатор - ООО «Центр Сервис» | Бизнес-план | Ведется строительство | Внебюджетные источники | 15,0 | 2022 |
| 2 | «Строительство магазина в р.п. Исса, ул. Калинина, площадь - 400 кв. метров» Инициаторы - Самакаев Р.Р., Молебнов А.В. | Бизнес-план | Ведется строительство | Внебюджетные источники | 15,0 | 2021 |
| 3 | Строительство придорожного сервиса нафедеральной автодороги 1Р-158 Саратов - Нижний Новгород»Инициатор – ООО «Камдор» | Протокол о намерениях по взаимному сотрудничеству №6 между администрацией Иссинского района Пензенской области и ООО «Камдор» от 10 декабря 2018. | Ведется строительство | Внебюджетные источники | 25 | 2021 |
| 4 | «Создание центра по хранению, демонстрации, реализации посадочного материала плодовых и ягодных культур в р.п. Исса».Инициатор – Елизарова Е.Н. | Протокол о намерениях по взаимному сотрудничеству №8 между администрацией Иссинского района Пензенской области и Елизарова Е.Н. от 27 марта 2019 г. | Ведется строительство | Внебюджетные источники | 10,0 | 2021 |
| **Коммунальная, инженерная инфраструктура** |
| 1 | Строительство станции по обезжелезиванию воды на артезианской скважине по ул. Лебедева в р.п. Исса | Государственной программы «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2022 годы» Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования «Рабочий поселок Исса» Иссинского района Пензенской области на 2014-2022 годы». | Изготовление проектной документации | Федеральный, региональный, местный бюджет | 5,0 | 2021 |
| **Каменский район** |
| **Социальная инфраструктура** |
| 1 | МОУ СОШ №9 | Государственная программа Пензенской области "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014 - 2022 годы" Муниципальная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Каменского района Пензенской области на 2014-2022 годы» | - | Региональный, местный бюджет | 7,51,5 | 2021 |
| 2 | МОУ СОШ  | Государственная программа Пензенской области "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014 - 2022 годы" Муниципальная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Каменского района Пензенской области на 2014-2022 годы» | - | Региональный, местный бюджет | 8,02,0 | 2022 |
| 3 | МБОУ Д/С № 2 | Государственная программа Пензенской области "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014 - 2022 годы" Муниципальная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Каменского района Пензенской области на 2014-2022 годы» | - | Региональный, местный бюджет | 8,82,2 | 2022 |
| **Инвестиционная инфраструктура** |
| 1 | Строительство 2-ой очереди семейной животноводческой фермы (птицефабрики) «Знаменская» | Сельское хозяйство | Инвестиционная  | Внебюджетные | 50,0 | 2020-2021 |
| 2 | Строительство завода по переработке мяса индейки | Промышленность | Инвестиционная | Внебюджетные | 2200,0 | 2019-2021 |
| 3 | Открытие цеха по производству кондитерских изделий ООО ПКФ «Невский кондитер» | Промышленность | Ведутся работы  | Внебюджетные  | 200,0 | 2020-2021 |
| **Транспортная инфраструктура** |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги «г. Каменка – пгт. Пачелма» - с. Безруково Каменского района Пензенской области км4+026 – км 8+200) (администрация Каменского района Пензенской области 4,174км) | Государственная программа Пензенской области "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014 - 2022 годы" Муниципальная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Каменского района Пензенской области на 2014-2022 годы» | Ведутся работы | Бюджетные источники | 32,832 | 2020-2021 |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к с. Ростовка» Каменского района Пензенской области (администрация Каменского района Пензенской области, 3,1км) | Государственная программа Пензенской области "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014 - 2022 годы" Муниципальная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Каменского района Пензенской области на 2014-2022 годы» | Готовится ПСД | Бюджетные источники | 1,24 | 2021 |
| 3 | Ремонт автомобильной Ремонт автомобильной дороги г. Каменка - с. Вирга" - с. Кочетовка - с. Адикаевка Каменского района Пензенской области (администрация Каменского района Пензенской области 7,0км) | Государственная программа Пензенской области "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014 - 2022 годы" Муниципальная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Каменского района Пензенской области на 2014-2022 годы» | Готовится ПСД | Бюджетные источники | 5,6 | 2021 |
| 4 | Ремонт автодороги «г. Каменка – с. Вирга» - с. Кочалейка Каменского района Пензенской области (администрация Каменского района Пензенской области 7,1км) | Государственная программа Пензенской области "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014 - 2022 годы" Муниципальная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Каменского района Пензенской области на 2014-2022 годы» | Готовится ПСД | Бюджетные источники | 5,68 | 2021 |
| 5 | Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к. с. Старая Есинеевка» Каменского района Пензенской области (администрация Каменского района Пензенской области 2км) | Государственная программа Пензенской области "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014 - 2022 годы" Муниципальная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Каменского района Пензенской области на 2014-2022 годы» | Готовится ПСД | Бюджетные источники | 14,0 | 2022 |
| 6 | Ремонт автомобильной дороги «г. Каменка – пгт. Пачелма» - с. Безруково Каменского района Пензенской области км 0+000 – км 3+968) (администрация Каменского района Пензенской области 4,026км) | Государственная программа Пензенской области "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014 - 2022 годы" Муниципальная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Каменского района Пензенской области на 2014-2022 годы» | Готовится ПСД | Бюджетные источники | 33,523 | 2021-2022 |
| 7 | Ремонт автомобильной дороги «с. Кикино- с. Мочалейка» Каменского района Пензенской области (администрация Каменского района Пензенской области 7км) | Государственная программа Пензенской области "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014 - 2022 годы" Муниципальная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры Каменского района Пензенской области на 2014-2022 годы» | Готовится ПСД | Бюджетные источники | 5,6 | 2021 |
| **Коммунальная, инженерная инфраструктура** |
| 1 | с.Анучинокапитальный ремонт водопровода | Постановление Правительства Пензенской области от 01.11.2013 г. N 811-пП «Об утверждении государственной программы Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014 - 2020 годы», в рамках основного мероприятия «Чистая вода» подпрограммы 1 в 2021 году. | Проведено обследование объекта.  | Региональный, местный бюджет |  | 2021 |
| 2 | с. Кевдо-Мельситово,капитальный ремонт водопровода | Постановление Правительства Пензенской области от 01.11.2013 г. N 811-пП «Об утверждении государственной программы Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014 - 2020 годы», в рамках основного мероприятия «Чистая вода» подпрограммы 1 в 2021 году. | Проведено обследование объекта. Изготовлено ПСД | Региональный, местный бюджет |  | 2021 |
| 3 | с. Варваровкакапитальный ремонт водопровода | Постановление Правительства Пензенской области от 01.11.2013 г. N 811-пП «Об утверждении государственной программы Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014 - 2020 годы», в рамках основного мероприятия «Чистая вода» подпрограммы 1 в 2021 году. | Проведено обследование объекта.  | Региональный, местный бюджет |  | 2021 |
| 4 | с. Варваровкаустановка пожарных гидрантов | Постановление Правительства Пензенской области от 01.11.2013 г. N 811-пП «Об утверждении государственной программы Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014 - 2020 годы», в рамках основного мероприятия «Чистая вода» подпрограммы 1 в 2021 году. | Проведено обследование объекта.  | Региональный, местный бюджет |  | 2021 |
| 5 | с. Вражскоекапитальный ремонт водопровода | Постановление Правительства Пензенской области от 01.11.2013 г. N 811-пП «Об утверждении государственной программы Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014 - 2020 годы», в рамках основного мероприятия «Чистая вода» подпрограммы 1 в 2021 году. | Проведено обследование объекта.  | Региональный, местный бюджет |  | 2021 |
| 6 | Приобретение приборов уличного освещения с. Анучино, с.Гавриловка, с.Селитьба, д.Варваровка | Постановление Правительства Пензенской области от 01.11.2013 г. N 811-пП «Об утверждении государственной программы Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014 - 2020 годы», в рамках основного мероприятия «Благоустройство населенных пунктов Пензенской области» подпрограммы 1 в 2021 году. | Проведено обследование объекта. | Региональный, местный бюджет |  | 2021 |
| 7 | Приобретение приборов уличного освещения с. Кикино, с.Мочалейка, с.Телятино | Постановление Правительства Пензенской области от 01.11.2013 г. N 811-пП «Об утверждении государственной программы Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014 - 2020 годы», в рамках основного мероприятия «Благоустройство населенных пунктов Пензенской области» подпрограммы 1 в 2021году. | Проведено обследование объекта. | Региональный, местный бюджет |  | 2021 |
| 8 | Приобретение приборов уличного освещения с.Батрак, с.Варваровка | Постановление Правительства Пензенской области от 01.11.2013 г. N 811-пП «Об утверждении государственной программы Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014 - 2020 годы», в рамках основного мероприятия «Благоустройство населенных пунктов Пензенской области» подпрограммы 1 в 2021 году. | Проведено обследование объекта. | Региональный, местный бюджет |  | 2021 |
| 9 | Приобретение приборов уличного освещения с. Федоровка, с.Александровка, д.Кургановка | Постановление Правительства Пензенской области от 01.11.2013 г. N 811-пП «Об утверждении государственной программы Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014 - 2020 годы», в рамках основного мероприятия «Благоустройство населенных пунктов Пензенской области» подпрограммы 1 в 2021 году. | Проведено обследование объекта. | Региональный, местный бюджет |  | 2021 |
| 10 | Приобретение приборов уличного освещения с. Междуречье | Постановление Правительства Пензенской области от 01.11.2013 г. N 811-пП «Об утверждении государственной программы Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014 - 2020 годы», в рамках основного мероприятия «Благоустройство населенных пунктов Пензенской области» подпрограммы 1 в 2021 году. | Проведено обследование объекта. | Региональный, местный бюджет |  | 2021 |
| **Камешкирский район** |
| **Инвестиционная инфраструктура** |
| 1 | Строительство гостиницы для отдыхающих (ООО Идель) | Соглашение о намерениях по взаимному сотрудничеству | Ведутся строительные работы | Внебюджетные источники | 15,0 | 2022 |
| 2 | Реорганизация завода АО Камешкирский сырзавод | Соглашение о намерениях по взаимному сотрудничеству | ПСД в стадии разработки | Внебюджетные источники | 17,0 | 2025 |
| 3 | Разведение овец КФХ Ерыжова Х.Э.  | Соглашение о намерениях по взаимному сотрудничеству | Предоставлен в аренду земельный участок, ведется реконструкция помещения для содержания овец | Внебюджетные источники | 3,0 | 2025 |
| 4 | Разведение и реализация КРС по направлению мясное скотоводствовКФХ Лисина Л.Д.  | Соглашение о намерениях по взаимному сотрудничеству | Предоставлен в аренду земельный участок, ведется реконструкция помещения для содержания овец | Внебюджетные источники | 5,0 | 2025 |
| **Транспортная инфраструктура** |
| 1 | Ремонт участка автодороги «с.Лапшово-с.Кулясово-с.Аряш» |  Средства дорожного фонда (региональный и местный бюджет)  | Подготовка ПСД | Региональный бюджет, местный бюджет  | 8,4 | 2021 |
| 2 | Ремонт участка автодороги «с.Лапшово-с.Дубровки» | Средства дорожного фонда (региональный и местный бюджет)  | Подготовка ПСД | Региональный бюджет, местный бюджет  | 8,4 | 2021 |
| 3 | Ремонт участка автодороги «с.СтароеШаткино- с.СтарыйЧирчим- с.Камышенка» | Средства дорожного фонда (региональный и местный бюджет)  | Подготовка ПСД | Региональный бюджет, местный бюджет  | 4,2 | 2021 |
| 4 | Ремонт улично-дорожной сети вс. Русский Камешкир | Средства дорожного фонда (региональный и местный бюджет)  | Подготовка ПСД | Региональный бюджет, местный бюджет  | 5,2 | 2021 |
| **Коммунальная, инженерная инфраструктура** |
| 1 | Благоустройство территории общего пользования с.Р.Камешкир | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Русско–Камешкирского района Камешкирского района Пензенской области на 2018 -2022 гг.» | Подготовка ПСД | Федеральный, региональный, местный бюджет | 6,0 | 2021 |
| **Колышлейский район** |
| **Социальная инфраструктура** |
| 1 | Проведение капитального ремонта здания филиала № 22 МУК МЦРДК Колышлейского района в с.Красная Горка | Государственная программа «Развитие культуры и туризма Пензенской области на 2014-2022 годы», (№783-пП от 22.10.2013) участие в конкурсе на предоставление субсидий из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных образований, на софинансирование мероприятий по модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | Проектно-сметная документация разработана | Региональный, местный бюджет | 18,0 | 2021  |
| 2 | Проведение текущего ремонта здания МУК МЦРБ (для создания модельной муниципальной библиотеки) | Национальный проект «Культура» | Разработан дизайн-проект. | Федеральный бюджет | 1,8 | 2021 |
| 3 | Проведение капитального ремонта здания МОУ СОШ с.Красная Горка  | Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2022 годы» (№724-пП от 26.09.2013) | разработка проектно-сметной документации | Региональный, местный бюджет | 2, 625 | 2021 |
| 4 | Проведение капитального ремонта здания МДОУ д/с «Улыбка» р.п.Колышлей | Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2022 годы» (№724-пП от 26.09.2013) | разработка проектно-сметной документации | Региональный, местный бюджет | 4, 625 | 2021 |
| 5 | Проведение капитального ремонта здания МОУ СОШ с.Трескино | Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2022 годы» (№724-пП от 26.09.2013) | - | Региональный, местный бюджет | 3, 238 | 2022 |
| 6 |  МОУ СОШ №1 р.п.Колышлей  | Программа «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом» | Требуется ремонт | Федеральный, региональный, местный бюджет | 4,5 | 2022 |
| **Инвестиционная инфраструктура** |
| 1 | ИПГКФХ Галоян М.А. Строительство в р.п. Колышлей маслоэкстракционного завода. | - | Проектная стадия. | внебюджетные | 800 | 2021 |
| **Транспортная инфраструктура** |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог в р.п.Колышлей по ул.Строителей | Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2022 годы»(№724-пПот 26.09.2013) | Разработана проектно-сметная документация  | Региональный, местный бюджет, внебюджетные источники | 5,0 | 2021 |
| 2 | Подъезд с.Сабуровка  | Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2022 годы»(№724-пПот 26.09.2013) | Разработка проектно-сметная документация | Региональный, местный бюджет, внебюджетные источники | 18,0 | 2021 |
| 3 | Автодорога с.Трескино – д.Надеждино | Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2022 годы»(№724-пПот 26.09.2013) | Объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации | Региональный, местный бюджет, внебюджетные источники | 15,0 | 2021 |
| **Коммунальная, инженерная инфраструктура** |
| 1 | Ремонт водонапорной башни с.Халтурино | Государственная программа «Обеспечение жильём и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2022 годы» | Разработана проектно-сметная документация | Региональный, местный бюджет, внебюджетные источники | 1,0 | 2021 |
| 2 | Ремонт водонапорной башни с.Крутец | Государственная программа «Обеспечение жильём и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2022 годы» | Разработана проектно-сметная документация | Региональный, местный бюджет, внебюджетные источники | 1,0 | 2021 |
| 3 | Строительство сети водопровода в р.п. Колышлей | Государственная программа «Обеспечение жильём и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2022 годы» | Готовится конкурсная документация | Региональный, местный бюджет, внебюджетные источники | 3,0 | 2021  |
| **Кузнецкий район** |
| **Социальная инфраструктура** |
| 1 | Капитальный ремонт здания Малотруевского ДКИнициатор – Администрация поселения, МБУК «МРКДЦ» | Государственная программа Пензенской области "Развитие культуры и туризма Пензенской области на 2014 - 2020 годы" | Требует ремонт | Внебюджетные источники | 15,0 | 2020-2022 |
| 2 | Капитальный ремонт здания Анненковского ДКИнициатор – Администрация поселения, МБУК «МРКДЦ» | Государственная программа Пензенской области "Развитие культуры и туризма Пензенской области на 2014 - 2020 годы" | Требует ремонт | Бюджетные средства | 25,0 | 2020-2022 |
| 3 | Капитальный ремонт здания Посельского ДКИнициатор – Администрация поселения, МБУК «МРКДЦ» | Нацианальный проект «Культурная среда» | Требует ремонт | Бюджетные средства | 25,0 | 2020-2022 |
| 4 | Капитальный ремонт Яснополянского ДКИнициатор – Администрация поселения, МБУК «МРКДЦ» | Государственная программа Пензенской области "Развитие культуры и туризма Пензенской области на 2014 - 2020 годы" | Требуется ремонт | Бюджетные средства | 30,0 | 2020-2023 |
| 5 | Приобретение передвижного многофукционального культурного центраИнициатор – Администрация поселения, МБУК «МРКДЦ» | Нацианальный проект «Культурная среда» | - | Бюджетные средства | 1,5 | 2021 |
| 6 | Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ с. ПосеклиИнициатор – Отдел образования Кузнецкого района | Государственная программа Пензенской области «Развитие образования в Пензенской области на 2014 - 2020 годы» | Требуется ремонт | Бюджетные средства | 2,0 | 2021 |
| 7 | Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ с. Большой ТруевИнициатор – Отдел образования Кузнецкого района | Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортными услугами в Пензенской области на 2014-2020 годы» | удовлетворительное | Бюджетные средства | 3,5 | 2020-2022 |
| **Инвестиционная инфраструктура** |
| 1 | Строительство минипекарни с. Ясная Поляна | - | Приступили к строительству | Внебюджетные источники | 3,0 | 2020-2022 |
| 2 | Реконструкция здания коровника и увеличение поголовья крупного рогатого скота до 100 голов в с. Никольское  | Государственная программа Пензенской области "Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014 - 2020 годы" | Требуется реконструкция | Внебюджетные источники | 3,0 | 2020-2024 |
| 3 | Реконструкция здания коровника и увеличение поголовья крупного рогатого скота до 100 голов в с. 1- Тарлаково | Государственная программа Пензенской области "Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014 - 2020 годы" | Строительство животноводческого помещения | Внебюджетные источники | 2,0 | 2020-2022 |
| 4 | Строительство цеха для выпуска оборудования сельскохозяйственного производства с. Большой Труев | - | Земельный участок на стадии оформления | Внебюджетные источники | 3,0 | 2020-2022 |
| 5 | Модернизация производства бутилированной воды и газированных напитков ООО «Акванайс» | - | Заказан технологический проект | Внебюджетные источники | 1,5 | 2020-2022 |
| **Коммунальная, инженерная инфраструктура** |
| 1 | Ремонт водопроводных сетей в с. Нижнее АблязовоРемонт водопроводных сетей в р.п. Верхозим 670мКап. ремонт башни Рожновскогов д. БороваяБурение скважины в р.п. ЕвлашевоКапитальный ремонт водопроводных сетей в с .Дворики 500мРемонт водопроводных сетей в с. Татарская Пенделка 1480 мРемонт башни Рожновского в с.БлагодаткаСтроительство водопроводных сетей в с.Татарский Канадей, ул.Мира 1500мРемонт водопроводных сетей 1500м в с.Никольское (ул.Октябрьская и Терехина)Бурение скважины мелкого заложения в с.БабарыкиноРемонт каптажа в с.2-е Тарлаково | Государственная программа Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2021 годы».Подпрограмма «Чистая вода»Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды» | Имеется ПСД.Подана заявка в Управление ЖКХ и ГЗН Пензенской области на участие в программе «Чистая вода»  | Бюджетные средства | 8,608 | 2020-2022 |
| **Лопатинский район** |
| **Инвестиционная инфраструктура** |
| 1 | Цех по переработке бескосточковых плодовых культур, производству повидла и их хранению | Строительство  | Ведется строительство | Внебюджетные источники | Согласно ПСД | 2021 |
| **Транспортная инфраструктура** |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги с. Лопатино - с. Даниловка – с. Чунаки км 21+500 – км 34+000 Лопатинского района Пензенской области | Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2022 годы» (№724-пП от 26.09.2013) | Ведется ремонт | Региональный бюджет | 85,048 | 2021 |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги с.Нижняя Елюзань-с.Русский Камешкир–с.Лопатино-граница области км 69+000-км 83+270 Лопатинского района Пензенской области | Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2022 годы» (№724-пП от 26.09.2013) | Ведется ремонт | Региональный бюджет | 107,587 | 2021 |
| **Коммунальная, инженерная инфраструктура** |
| 1 | Капитальный ремонт артезианской скважины в с. Суляевка Суляевского с.совета | Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2020 годы» (постановление Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 811-пП) | Ведется ремонт | Региональный, местный бюджет | 0,980 | 2021 |
| **Лунинский район** |
| **Социальная инфраструктура** |
| 1 | Строительство ясли-сада в р.п. Лунино на 50 мест | Государственная программа Пензенской области «Развитие образования в Пензенской области»Муниципальная программа «Развитие системы образования Лунинского района на 2014-2022 годы» | - | Федеральный, региональный, местный бюджет | 36,9 | 2020-2021 |
| **Инвестиционная инфраструктура** |
| 1 | Разведение КРС молочного направления КФХ Асалханова М.М. | - | Приобретены помещения для содержания скота, ведётся оформление земельного участка для сельскохозяйственного производства. До 2021 года планируется увеличение поголовья коров до 150 голов | Внебюджетные источники | 12,0 | 2021 |
| 2 | Разведение овец КФХ Гумбатов М.М. | - | Предоставлен в аренду земельный участок, ведётся оформление проектной документации на строительство помещения для содержания овец | Внебюджетные источники | 11,0 | 2021 |
| **Транспортная инфраструктура** |
| 1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги с. Большой Вьяс – с. Сура – с. Маискм 2+300 – км 15+600Лунинского района | Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2022 годы» (№ 724-пП от 26.09.2013) | Сроки работ перенесены на 2021 год | Областной бюджет | 243,2 | 2021 |
| 2 | Устройство искусственного освещения на автомобильной дороге г. Пенза - р.п. Лунино - граница области км 59+140 - км 61+843 Лунинского района | Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2020 годы» (№724-пП от 26.09.2013) | Сроки работ перенесены на 2021 годы | Областной бюджет | 5,9 | 2021 |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги "р.п. Лунино – с. Иванырс" - Засурское км 0+000 - км 6+090 Лунинского района Пензенской области | Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2022 годы» (№724-пП от 26.09.2013) | Сроки работ перенесены на 2021 год | Бюджет Пензенской области  | 15,2 | 2021 |
| 4 | Строительство автодороги «Подъезд к с. Болотниково», 1,44 км | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий» | Строительство ведется | Региональный, местный бюджет | 29,6 | 2021 |
| **Малосердобинский район** |
| **Инвестиционная инфраструктура** |
| 1 | Проект по строительству производственно-технологического комплекса (ПТК) по розливу 55 миллионов литров бутилированной минерально-столовой воды в год на территории Старославкинского сельского совета | - | Приобретена скважина, оформлен в аренду участок земли, получена лицензия на пользование недрами ПНЗ 01175 ВЭ, | Внебюджетные источники | 280,0 | 2019-2021 |
| 2 | Выращивание крупного рогатого скота мясного направления территории Малосердобинского сельского совета | Государственная программа Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014-2020 годы» (№ 691-пП от 18.09.2013) | Подписано Соглашение ореализации приоритетного инвестиционного проекта между администрацией Малосердобинского района Пензенской области и К(Ф)Х «Прохоров А.В.» | Региональный, местный бюджет, внебюджетные источники | 10,0 | 2019-2021 |
| **Транспортная инфраструктура** |
| 1 | Ремонт дороги с. Малая Сердоба — с.Топлое 3,5 км | Муниципальная программа Малосердобинского района «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Малосердобинского района на 2014 - 2024 годы» (№ 259 от 28.10.2013) | Разработана проектно-сметная документация | Региональный, местный бюджет | 10,5 | 2019-2021 |
| 2 | Ремонт автомобильной автодороги Центральный проезд в с. М. Сердоба км 2+350 - км 4+125 Малосердобинского района  | Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2022 годы» (№724-пП от 26.09.2013) | - | Региональный бюджет | 12,252 | 2021 |
| **Коммунальная, инженерная инфраструктура** |
| 1 | Модернизация 10 котельных на территории Малосердобинского района | - | - | Внебюджетные источники | 6,35 | 2019-2021 |
| **Мокшанский район** |
| **Социальная инфраструктура** |
| 1 | Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 2 им А.Г. Малышкина | Муниципальная программа Мокшанского района Пензенской области «Модернизация и реформирование систем жизнеобеспечения и объектов коммунальной инфраструктуры в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2022 годы» | Разрабатывается проектно- сметная документация | Региональный, местный бюджет | 4.0 | 2021 |
| 2 | МБОУ СОШ №1 | Государственная программа Пензенской области «Развитие образования в Пензенской области» | Требуется ремонт | Федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет | 2,5 | 2022 |
| **Транспортная инфраструктура** |
| 1 | Ремонт участка дороги с. Чернозерье – с. Алексеевка  | Муниципальная программа Мокшанского района Пензенской области «Модернизация и реформирование систем жизнеобеспечения и объектов коммунальной инфраструктуры в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2022 годы» | Разрабатывается проектно- сметная документация | Региональный, местный бюджет | 10.0 | 2021 |
| 2 | Ремонт улично- дорожной сети в р.п. Мокшан | Муниципальная программа Мокшанского района Пензенской области «Модернизация и реформирование систем жизнеобеспечения и объектов коммунальной инфраструктуры в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2022 годы» | Разрабатывается проектно- сметная документация | Региональный, местный бюджет | 15.0 | 2021 |
| **Коммунальная, инженерная инфраструктура** |
| 1 | Капитальный ремонт 3-х водонапорных башен и участка водопровода в с. Рамзай Мокшанского района | Муниципальная программа Мокшанского района Пензенской области «Модернизация и реформирование систем жизнеобеспечения и объектов коммунальной инфраструктуры в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2022 годы» | - | Региональный, местный бюджет |  | 2021 |
| 2 | Капитальный ремонт водонапорной башни и артезианской скважины в с. Нечаевка Мокшанского района | Муниципальная программа Мокшанского района Пензенской области «Модернизация и реформирование систем жизнеобеспечения и объектов коммунальной инфраструктуры в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2022 годы» | Разрабатывается проектно- сметная документация | Региональный, местный бюджет | 4.0 | 2021 |
| 3 | Капитальный ремонт водозаборного комплекса в р.п. Мокшан | Муниципальная программа Мокшанского района Пензенской области «Модернизация и реформирование систем жизнеобеспечения и объектов коммунальной инфраструктуры в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2022 годы» | Проект проходит экспертизу | Бюджет р.п. Мокшан | 12.0 | 2021 |
| **Наровчатский район** |
| **Инвестиционная инфраструктура** |
| 1 | Строительство комбикормового завода, производительностью 25 т/час в составе комплекса по промышленному выращиванию индейки до 155000 тонн в Пензенской области | - | Проектно-сметные работы | внебюджетные | - | 2019-2021 |
| **Транспортная инфраструктура** |
| 1 | Ремонт автомобильной автодороги "с. Плесс - с. Голицыно - г. Нижний Ломов"- с. Ива - с. Новые Пичуры - с. Наровчат км 38+220 - км 40+720 Наровчтского района | Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2022 годы» (№724-пП от 26.09.2013) | - | Бюджет Пензенской области  | 12,000 | 2021 |
| 2 | Ремонт автомобильной автодороги "с. Плесс - с. Голицыно - г. Нижний Ломов"- с. Ива - с. Новые Пичуры - с. Наровчат км 40+720 - км 43+220 Наровчтского района | Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2022 годы» (№724-пП от 26.09.2013) | - | Бюджет Пензенской области  | 12,000 | 2021 |
| **Неверкинский район** |
| **Социальная инфраструктура** |
| 1 | Ремонт МУК РДК в селе Неверкино | [Государственная программа Пензенской области "Развитие культуры и туризма Пензенской области»](http://docs.cntd.ru/document/424055913)  | Разработана проектно-сметная документация, подана заявка на участие в областной программе | Областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные | 5 | 2021 |
| 2 | Ремонт МБО ДОД Детский сад №1 | Государственная программа Пензенской области «Развитие образования в Пензенской области» | Разработана проектно-сметная документация, подана заявка на участие в областной программе | Областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные | 5 | 2021 |
| 3 | Ремонт филиала МУК РДК в селе Старая Андреевка | [Государственная программа Пензенской области "Развитие культуры и туризма Пензенской области»](http://docs.cntd.ru/document/424055913)  | Разработана проектно-сметная документация, подана заявка на участие в областной программе | Областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные | 10,6 | 2021 |
| **Энергетическая инфраструктура** |
| 1 | Реконструкция уличного освещения в селе Неверкино | Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области» | Разработана проектно-сметная документация, подана заявка на участие в областной программе | Областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные | 0,250,50,5 | 2021-2022 |
| 2 | Реконструкция уличного освещения в селе Дмитриевка | Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области» | Разработана проектно-сметная документация, подана заявка на участие в областной программе | Областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные | 0,1 | 2021 |
| 3 | Реконструкция уличного освещения в селе Черталей | Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области» | Разработана проектно-сметная документация, подана заявка на участие в областной программе | Областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные | 0,1 | 2021 |
| 4 | Реконструкция уличного освещения в селе Каменный Овраг | Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области» | Разработана проектно-сметная документация, подана заявка на участие в областной программе | Областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные | 0,25 | 2021 |
| 5 | Реконструкция уличного освещения в селе Карновар | Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области» | Разработана проектно-сметная документация, подана заявка на участие в областной программе | Областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные | 0,1 | 2021 |
| **Инвестиционная инфраструктура** |
| 1 | Строительство новой линии по розливу безалкогольных напитков в с. Неверкино | - | Строительство | внебюджетные | 10 | 2021 |
| 2 | Строительство молочной фермы на 150 годов КРС в с. Алеево | - | Строительство | внебюджетные | 20 | 2021 |
| 3 | Строительство молочной фермы на 200 годов КРС в с.Дмитриевка | - | Строительство | внебюджетные | 20 | 2022 |
| 4 | Реконструкция комбикормового завода и организация мукомольного производства | - | Реконструкция | внебюджетные | 20 | 2022 |
| **Транспортная инфраструктура** |
| 1 | Реконструкция автомобильной дороги Карновар-План | Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2020 годы» (№ 724-пП от 26.09.2013) | Разработана проектно-сметная документация, подана заявка на участие в областной программе | Региональный, местный бюджет, внебюджетные | 8,736 | 2020- 2022 |
| 2 | Реконструкция автомобильной дорогиБигеево-Новое Чирково | Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2020 годы» (№ 724-пП от 26.09.2013) | Разработана проектно-сметная документация, подана заявка на участие в областной программе | Региональный, местный бюджет, внебюджетные | 19,8 | 2021 |
| 3 | Реконструкция автомобильной дорогиПодъезд к с. Старая Андреевка | Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2020 годы» (№ 724-пП от 26.09.2013) | Разработана проектно-сметная документация, подана заявка на участие в областной программе | Региональный бюджет | 20 | 2021 |
| 4 | Реконструкция автомобильной дорогиПодъезд к с. Дмириевка | Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2020 годы» (№ 724-пП от 26.09.2013) | Разработана проектно-сметная документация, подана заявка на участие в областной программе | Региональный бюджет | 15 | 2022 |
| 5 | Реконструкция улично-дорожной сети в с. Неверкино | Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2020 годы» (№ 724-пП от 26.09.2013) | Разработана проектно-сметная документация, подана заявка на участие в областной программе | Региональный, местный бюджет, внебюджетные | 55 | 20212022 |
| 6 | Реконструкция автомобильной дороги Неверкино-Карновар | Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2020 годы» (№ 724-пП от 26.09.2013) | Разработана проектно-сметная документация, подана заявка на участие в областной программе | Региональный, местный бюджет, внебюджетные | 24 | 2021 |
| 7 | Реконструкция автомобильной дороги Бикмурзино-Каменный Овраг | Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2020 годы» (№ 724-пП от 26.09.2013) | Разработана проектно-сметная документация, подана заявка на участие в областной программе | Региональный, местный бюджет, внебюджетные | 22 | 2021 |
| 8 | Реконструкция автомобильной дороги Октябрьское-Сулеймановка | Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2020 годы» (№ 724-пП от 26.09.2013) | Разработана проектно-сметная документация, подана заявка на участие в областной программе | Региональный, местный бюджет, внебюджетные | 30 | 2022 |
| 9 | Реконструкция участка автомобильной дороги Камышлейка-Сулеймановка | Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2020 годы» (№ 724-пП от 26.09.2013) | Разработана проектно-сметная документация, подана заявка на участие в областной программе | Региональный, местный бюджет, внебюджетные | 10 | 2021 |
| **Коммунальная, инженерная инфраструктура** |
| 1 | Строительство скважиныс. Бикмурзино | Постановление Правительства Пензенской области от 1 ноября 2013 г. № 811-пП Об утверждении государственной программы Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2020 годы» Подпрограмма «Чистая вода» | Разработана проектно-сметная документация, подана заявка на участие в областной программе | Региональный, местный бюджет | 3 | 2021г |
| 2 | Ремонт водонапорной башниС. Бикмосеевка | Постановление Правительства Пензенской области от 1 ноября 2013 г. № 811-пП Об утверждении государственной программы Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2020 годы» Подпрограмма «Чистая вода» | Разработана проектно-сметная документация, подана заявка на участие в областной программе | Региональный, местный бюджет | 0,7 | 2021 |
| 3 | Ремонт водонапорной башни с. Алеево | Постановление Правительства Пензенской области от 1 ноября 2013 г. № 811-пП Об утверждении государственной программы Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2020 годы» Подпрограмма «Чистая вода» | Разработана проектно-сметная документация, подана заявка на участие в областной программе | Региональный, местный бюджет | 0,8 | 2020 |
| 4 | Капитальный ремонт водопровода с.Неверкино | Постановление Правительства Пензенской области от 1 ноября 2013 г. № 811-пП Об утверждении государственной программы Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2020 годы» Подпрограмма «Чистая вода» | Разработана проектно-сметная документация, подана заявка на участие в областной программе | Региональный, местный бюджет | 1,5 | 2020  |
| 5 | Капитальный ремонт водопровода с.Неверкино | Постановление Правительства Пензенской области от 1 ноября 2013 г. № 811-пП Об утверждении государственной программы Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2020 годы» Подпрограмма «Чистая вода» | Разработана проектно-сметная документация, подана заявка на участие в областной программе | Региональный, местный бюджет | 3 | 2021  |
| 6 | Капитальный ремонт водопровода с.Неверкино | Постановление Правительства Пензенской области от 1 ноября 2013 г. № 811-пП Об утверждении государственной программы Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2020 годы» Подпрограмма «Чистая вода» | Разработана проектно-сметная документация, подана заявка на участие в областной программе | Региональный, местный бюджет | 3 | 2022  |
| 7 | Ремонт водонапорной башни с.Неверкино | Постановление Правительства Пензенской области от 1 ноября 2013 г. № 811-пП Об утверждении государственной программы Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2020 годы» Подпрограмма «Чистая вода» | Разработана проектно-сметная документация, подана заявка на участие в областной программе | Региональный, местный бюджет | 0,7 | 2021  |
| 9 | Ремонт водонапорной башниС. Исикеево | Постановление Правительства Пензенской области от 1 ноября 2013 г. № 811-пП Об утверждении государственной программы Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2020 годы» Подпрограмма «Чистая вода» | Разработана проектно-сметная документация, подана заявка на участие в областной программе | Региональный, местный бюджет | 0,7 | 2021 |
| 10 | Ремонт водонапорной башниС. Исикеево | Постановление Правительства Пензенской области от 1 ноября 2013 г. № 811-пП Об утверждении государственной программы Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2020 годы» Подпрограмма «Чистая вода» | Разработана проектно-сметная документация, подана заявка на участие в областной программе | Региональный, местный бюджет | 0,7 | 2022 |
| 11 | Капитальный ремонт водопровода с. Старая Андреевка | Постановление Правительства Пензенской области от 1 ноября 2013 г. № 811-пП Об утверждении государственной программы Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2020 годы» Подпрограмма «Чистая вода» | Разработана проектно-сметная документация, подана заявка на участие в областной программе | Региональный, местный бюджет | 0,5 | 2021 |
| 12 | Ремонт водонапорной башни с. Каменный Овраг | Постановление Правительства Пензенской области от 1 ноября 2013 г. № 811-пП Об утверждении государственной программы Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2020 годы» Подпрограмма «Чистая вода» | Разработана проектно-сметная документация, подана заявка на участие в областной программе | Региональный, местный бюджет | 0,7 | 2021 |
| **Нижнеломовский район** |
| **Социальная инфраструктура** |
| 1 | Строительство спортивной площадки с искусственным покрытием (футбольное поле) в с. Кривошеевка | Государственная программа «Устойчивое развитие сельских территорий» | Согласование программы. Разработка проектно-сметной документации | Региональный, местный бюджет | 9,7 | 2019-2021 |
| 2 | Строительство школы на 550 мест в г. Нижний Ломов | Муниципальная программа «Развитие образования в Нижнеломовском районе» | Разработка проектно-сметной документации, строительство | Региональный, местный бюджет | 150,0 | 2019-2021 |
| 3 | Строительство детского сада на 150 мест в с. Кривошеевка | Государственная программа Пензенской области «Развитие образования в Пензенской области»Муниципальная программа «Развитие образования в Нижнеломовском районе» | Разработка проектно—сметной документации, строительство | Региональный, местный бюджет | 200,0 | 2021 |
| 4 | Капитальный ремонт спортзала МБОУ СОШ №1 г. Нижнего Ломова | Государственная программа Пензенской области «Развитие образования в Пензенской области» | Требуется ремонт | Федеральный, региональный, местный бюджет | 2,1 | 2021 |
| **Энергетическая инфраструктура** |
| 1 |  Реконструкция водопровода в селе Верхний Ломов 7 км | Государственная программа «Устойчивое развитие сельских территорий» | Разработка проектно—сметной документации | Региональный, местный бюджет | 20,0 | 2020-2021 |
| Инвестиционная инфраструктура |
| 1 | Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения) | - | Разработка проектно—сметной документации | Внебюджетные источники | 28,0 | 2025  |
| 2 | Строительство и благоустройство сертифицированного пляжа с. Федоровка | - | Разработка проектно—сметной документации | Внебюджетные источники | 50,0 | 2022 |
| **Коммунальная, инженерная инфраструктура** |
| 1 | Строительство водопровода в с. Норовка | Государственная программа «Устойчивое развитие сельских территорий» | Строительство | Федеральный, региональный, местный бюджет | 10,0 | 2019-2021 |
| 2 | Строительство канализационных насосных станций в с. Кривошеевка | Государственная программа «Устойчивое развитие сельских территорий» | Разработка проектно-сметной документации | Муниципальный бюджет | 8,2 | 2019-2021 |
| **Никольский район** |
| **Социальная инфраструктура** |
| 1 | Капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад № 5№ г.Никольска | Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2022 годы» | Разработана проектно–сметная документация | Региональный, местный бюджет | 3,0 | 2021 |
| 2 | Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 3 г.Никольска | Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2022 годы» | Разработка проектно–сметной документации | Региональный, местный бюджет | 2,6 | 2021 |
| 3 | Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 4 г. Никольска | Проект по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках Государственной программы Пензенской области «Развитие образования в Пензенской области» | Разработка проектно–сметной документации | Региональный, местный бюджет | 3,1 | 2021 |
| 4 | Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 3 г.Никольска | Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2022 годы» | Разработка проектно–сметной документации | Региональный, местный бюджет | 2,3 | 2022 |
| 5 | Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 2 г. Никольска | Проект по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках Государственной программы Пензенской области «Развитие образования в Пензенской области» | Разработка проектно–сметной документации | Региональный, местный бюджет | 2,8 | 2022 |
| 6 | Структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий центральный районный Дом культуры Никольского района Пензенской области» - капитальный ремонт дома культуры села Маис  | Государственная программа «Развитие культуры и туризма Пензенской области на 2014-2020 годы» (№783-пП от 22.10.2013) | Разработана проектная докумен-тация, получено положительное заключение государственной экспертизы  | Региональный, местный бюджет | 12,4 | 2021 |
| 7 | Структурное подразделение муници-пального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий цен-тральный районный Дом культуры Никольского района Пензенской об-ласти» -капитальный ремонт дома культуры железнодорожной станции Ночка | Государственная программа «Развитие культуры и туризма Пензенской области на 2014-2020 годы»(№783-пП от 22.10.2013) | Разработана проектная докумен-тация, получено положительное заключение государственной экспертизы  | Региональный, местный бюджет | 7,0 | 2021 |
| 8 | Капитальный ремонт центральной площади с фонтаном и мемориальным комплексом с прилегающей территорией в г. Никольске (2 этап)  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования город Никольск Никольского района Пензенской области на 2018-2024 год», утвержденная постановлением администрации города Никольска Никольского района Пензенской области от 11.12.2017 № 471 (с последующими изменениями) | 2 этап ремонта | Федеральный, региональный, местный бюджет | - | 2021 |
| **Инвестиционная инфраструктура** |
| 1 | Строительство комплекса промышленного производства инкубационного яйца индейки» (компания «АвиагенТоркейз Лимитед») | Протокол о намерениях по взаимному сотрудничеству № 4-7а-07/62 от 21.10.2017 | 2-я линия проекта | Внебюджетные источники | 2500 | 2022-2023г.г. |
| 2 | Строительство тепличного комплекса для выращивания овощной продукции (ООО «Фермер») | Соглашение о реализации проекта № 13 от 30.08.2018 | В стадии реализации | Внебюджетные источники | 17 | 2021 г. |
| **Транспортная инфраструктура** |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог в г. Никольск по ул. Л.Толстого, Лермонтова | Государственная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2022 годы» раздел «Капитальный ремонт дорожного полотна» | Проектно-сметная документация дорабатывается | Региональный, местный бюджет | 23,1 | 2021 |
| 2 | Ремонт автодороги «Подъезд к с. Серман» 2 этап | Государственная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2022 годы» раздел «Капитальный ремонт дорожного полотна» | Проектно-сметная документация в стадии разработки | Региональный, местный бюджет | 8,4 | 2021 |
| **Коммунальная, инженерная инфраструктура** |
| 1 | Бурение скважины мелкого заложения в с. Тюнярь Никольского района Пензенской области | Государственная программа «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014–2022 годы» раздел «Чистая вода» | Проектно-сметная документация в стадии разработки | Региональный, местный бюджет | 0,16 | 2021 |
| 2 | Ремонт водопроводных сетей г.Никольска | Государственная программа «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014–2022 годы» раздел «Чистая вода» | Проектно-сметная документация в стадии разработки | Региональный, местный бюджет | 7,8 | 2021 |
| **Пачелмский район** |
| **Социальная инфраструктура** |
| 1 | Строительство школы в пос. Титово Пачелмского района | «Развитие образования в Пензенской области» | -  | Федеральный, местный бюджет | 170,0 | 2021 |
| **Инвестиционная инфраструктура** |
| 1 | Строительство цеха и приобретение оборудования в рамках проекта «Организация переработки рыбы СПСПК « Пасейдон» , с. Р.Никольское  | Государственная программа Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014-2020 годы" | - | Федеральный бюджет, бюджет Пензенской области, внебюджетные источники | 7,5 | 2021 |
| 2 | В рамках проекта «Разведение КРС мясного направления в с. Решетино» модернизация фермы, приобретение с/х техники , КФХ Бареев Ш.А. | Государственная программа Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014-2020 годы" | Запланирована модернизация фермы , приобретение с/х техники | Федеральный бюджет, бюджет Пензенской области, внебюджетные источники | 5,0 | 2021 |
| 3 | Разведение крупного рогатого скота молочного направления в с.Русско- Никольское, КФХ Клочкова Р.А.  | Государственная программа Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014-2020 годы" | Запланировано приобретение поголовья крупного рогатого скота молочного направления  | Федеральный бюджет, бюджет Пензенской области, внебюджетные источники | 3,5 | 2021 |
| 4 | Проект по разведению форели , Новотолковский сельсовет , ИП Майорова Л.П. | Государственная программа Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014-2020 годы" | Ведется реконструкция ГТС | Федеральный бюджет, бюджет Пензенской области, внебюджетные источники | 3,5 | 2021 |
| 5 | Разведение водоплавающей птицы, с. Черкасское ИП Казаков А.В. | - | - | внебюджетные средства | 2,0 | 2021 |
| **Транспортная инфраструктура** |
|  1 | Капитальный ремонт автодороги «с.Черкасское - с.Архангельск» | Планируется за счет субсидий дорожного Фонда Пензенской области, местного бюджета | Изыскивается возможность выделения денежных средств | Областной. местный бюджет | 112,0 | 2019-2021 |
| **Пензенский район** |
| **Социальная инфраструктура** |
| 1 | Капитальный ремонт спортивного зала МОБУСОШ р.п. Золотаревка | Муниципальная программа «Развитие образования в Пензенском районе на 2014-2024 годы», утвержденная постановлением администрации Пензенского района от 25.11.2013 №1592 | Разрабатывается ПСД | Федеральный, региональный, местный бюджет | 2,1 | 2022 |
| 2 | Строительство детского сада в с. Засечное  | Муниципальная программа «Развитие образования в Пензенском районе на 2014-2024 годы», утвержденная постановлением администрации Пензенского района от 25.11.2013 №1592 | Разрабатывается ПСД | Федеральный, региональный, местный бюджет | 87 | 2021 |
| 3 | Строительство общеобразовательного учреждения в п. Мичуринский на 225 мест | Муниципальная программа «Развитие образования в Пензенском районе на 2014-2024 годы», утвержденная постановлением администрации Пензенского района от 25.11.2013 №1592 | Разрабатывается ПСД | Федеральный, региональный, местный бюджет | 300,9 | 2021 |
| 4 | МБОУ ДО «Детская школа искусств Пензенского района» | В рамках реализации национального проекта «Культура» | В настоящее время готовится проектно-сметная документация | Федеральный бюджет | 6,3 | 2021 |
| 5 | Капитальный ремонт МБУК «Кондольский ДЦ» | Отбор муниципальных образований Пензенской области для предоставления субсидий на модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности в рамках государственной программы Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области на 2014-2022 годы», утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 № 783-пП | В настоящее время готовится проектно-сметная документация | Федеральный, региональный, местный бюджет | 10,0 | 2022 |
| 6 | Строительство детского сада в мкр Спутник на 120 мест |  | Ввод в эксплуатацию – декабрь 2021 | Федеральный, региональный, местный бюджет | 10,0 | 2021 |
| **Инвестиционная инфраструктура** |
| 1 | Экокомплекс «КАЗЕЕВКА» для семейного отдыха | - | Ведутся работы | Внебюджетные источники | 10,0 | 2021 |
| 2 | Строительство магазина | - | Ведутся работы | Внебюджетные источники | 54,0 | 2018-2021 |
| 3 | Строительство производственно-складского помещения и спортивного комплекса | - | Ведутся работы | Внебюджетные источники | 40,0 | 2019-2022 |
| 4 | Расширение кондитерского цеха в п. Мичуринский Пензенского района | - | Ведутся работы | Внебюджетные источники | 12,0 | 2021 |
| 5 | Строительство «Арт-поместья «Новые берега» | ***-*** | Ведутся работы | Внебюджетные источники | 189,0 | 2018-2021 |
| **Транспортная инфраструктура** |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги р.п. Золотаревка ул. Рыночная, ул. Ленина, ул. Охотничья | Субсидии дорожного фонда | ведется ремонт | Региональный, местный бюджет | 11, 425 | 2020-2021 |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги с. Кондоль, ул. Победы | Субсидии дорожного фонда | ведется ремонт | Региональный, местный бюджет | 3, 062 | 2020-2021 |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Тихая в с.Засечное | Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | ПСД готово | Федеральный, региональный, местный бюджет | 9, 500 | 2021 |
| 4 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Радужная с.Засечное | Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | разрабатывается ПСД | Федеральный, региональный, местный бюджет | 16, 000 | 2021 |
| 5 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Возрожденская п.Возрождение | Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | разрабатывается ПСД | Федеральный, региональный, местный бюджет | 8, 000 | 2022 |
| 6 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Спортивная с.Богословка | Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | разрабатывается ПСД | Федеральный, региональный, местный бюджет | 5, 500 | 2022 |
| 7 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Березовая с.Богословка | Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | ПСД готово | Федеральный, региональный, местный бюджет | 3, 473 | 2022 |
| 8 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Бельденкова с.Богословка | Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | ПСД готово | Федеральный, региональный, местный бюджет | 4, 060 | 2022 |
| 9 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Банная с.Богословка | Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | разрабатывается ПСД | Федеральный, региональный, местный бюджет | 1, 700 | 2022 |
| 10 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Полевая д. Крутец (Богословский с/с) | Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | ПСД готово | Федеральный, региональный, местный бюджет | 11, 451 | 2022 |
| 11 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Луговая р.п. Золотаревка | Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | ПСД готово | Федеральный, региональный, местный бюджет | 3,662 | 2022 |
| 12 | Строительство автомобильной дороги «Подъезд к площадке Откорм 8 Свинокомплекс с законченным циклом производства» (на территории Кучкинского сельсовета) | «Комплексное развитие сельских территорий» | готовится ПСД | Федеральный, региональный, местный бюджет |  | 2021 |
| **Коммунальная, инженерная инфраструктура** |
| 1 | Строительство водопровода на территории Мичуринского сельсовета: п.Мичуринский, ст. Кривозеровка | «Комплексное развитие сельских территорий» | ПСД готова | Федеральный, региональный, местный бюджет | 19, 879 | 2020-2021 |
| **Сердобский район** |
| **Социальная инфраструктура** |
| 1 | Ремонт здания Дома искусств, структурного подразделения МУК «КДО Сердобского района» | Постановление администрации Сердобского района от 08 ноября 2018 г. №1620 «Об утверждении муниципальной программы Сердобского района «Развитие культуры в Сердобском районе Пензенской области на 2019-2022 годы» (с последующими изменениями)Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры учреждений культуры» | Софинансирование расходов на реконструкцию и капитальный ремонт В стадии разработки | Местный бюджет | 760,0 | 2021 |
| 2 | Капитальный ремонт спортзала МОУ СОШ №4 г. Сердобска | Государственная программа Пензенской области «Развитие образования в Пензенской области» | Требуется ремонт | Федеральный, региональный, местный бюджет | 3,1 | 2021 |
| 3 | МОУ СОШ №9 г. Сердобска | Государственная программа Пензенской области «Развитие образования в Пензенской области» | Требуется ремонт | Федеральный, региональный, местный бюджет | 3,5 | 2022 |
| **Транспортная инфраструктура** |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «с. Пригородное – с. Байка» | Постановление администрации Сердобского района от 06 ноября 2018 г. № 1606 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие территорий и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Сердобском районе Пензенской области на 2019-2022 годы» (с последующими изменениями)Подпрограмма № 1. «Развитие сети автомобильных дорог в Сердобском районе Пензенской области» | Разработана сметная документация | Бюджет Сердобского района | 3209,025 | 2021  |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «с. Новая Студеновка – с. Зеленовка» | Постановление администрации Сердобского района от 06 ноября 2018 г. № 1606 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие территорий и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Сердобском районе Пензенской области на 2019-2022годы» (с последующими изменениями)Подпрограмма № 1. «Развитие сети автомобильных дорог в Сердобском районе Пензенской области» | Разработана сметная документация | Бюджет Сердобского района | 2900,00 | 2021 |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «с. Подъезд к ВЧ» | Постановление администрации Сердобского района от 06 ноября 2018 г. № 1606 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие территорий и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Сердобском районе Пензенской области на 2019-2022годы» (с последующими изменениями)Подпрограмма № 1. «Развитие сети автомобильных дорог в Сердобском районе Пензенской области» | Разработана сметная документация | Бюджет Сердобского района | 1927,344 | 2021 |
| 4 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «с.Пригородное – с. Салтыково» | Постановление администрации Сердобского района от 06 ноября 2018 г. № 1606 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие территорий и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Сердобском районе Пензенской области на 2019-2022годы» (с последующими изменениями)Подпрограмма № 1. «Развитие сети автомобильных дорог в Сердобском районе Пензенской области» | Проектно-сметная документация в стадии разработки | Региональный, местный бюджет | 10 000,01 528,908 | 2021  |
| **Сосновоборский район** |
| **Социальная инфраструктура** |
| 1 | Капитальный ремонт спортзала МБОУ СОШ р.п. Сосновоборск | Государственная программа Пензенской области «Развитие образования в Пензенской области | Требует ремонта | Федеральный, региональный, местный бюджет | 1,7 | 2021 |
| 2 | МБОУ СОШ №3 р.п. Сосновоборск | Государственная программа Пензенской области «Развитие образования в Пензенской области | Требует ремонта | Федеральный, региональный, местный бюджет | 1,4 | 2022 |
| **Транспортная инфраструктура** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| **Спасский район** |
| **Социальная инфраструктура** |
| 1 | Капитальный ремонт второго учебного корпуса МБОУ ООШ г. Спасска | Муниципальная программа Спасского района Пензенской области «Развитие образования в Спасском районе Пензенской области на 2014-2022 гг.» | Переходящий объект (ведутся работы) | Региональный, местный бюджет | 88,540 | 2019-2021 |
| 2 | Текущий ремонт МБОУ СОШ № 1 г. Спасска  | Муниципальная программа Спасского района Пензенской области «Развитие образования в Спасском районе Пензенской области на 2014-2022 гг.» | Ведутся работы | Местный бюджет | 0,760 | 2021 |
| 3 | Благоустройство военно-мемориального комплекса парковой зоны им. ХХХ-летия ВЛКСМ в г. Спасске Спасского района | Муниципальная программа города Спасска Спасского района Пензенской области «Формирование комфортной городской среды на территории города Спасска на 2018 год с перспективой до 2022 года (постановление города Спасска Спасского района Пензенской области от 30.10.2017 № 506) | Ведутся работы  | Федеральный, региональный, местный бюджет | 5,162 | 2021 |
| 4 | Укрепление материально-технической базы филиала № 1 МБУК «Библиотечно-культурный центр Спасского района Пензенской области» с. Абашево | Проект «Культура малой родины» (проект партии «Единая Россия) | Ведутся работы | Федеральный, региональный, местный бюджет | 2,0 | 2021 |
| 5 | Капитальный ремонт филиала № 6 МБУК «Библиотечно-культурный центр Спасского района Пензенской области» с. Липлейка | Государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма в Пензенской области на 2014-2022 гг.»(постановление Правительства Пензенской области от 22.10.2013 № 783-пП) | Изготовлена проектно-сметная документация | Региональный, местный бюджет | 7,300 | 2021 |
| **Инвестиционная инфраструктура** |
| 1 | Закладка сада интенсивного типа и питомника плодовых насаждений ИП Холова А.Ю.  | - | Переходящий объект (ведутся работы)В 2019 году заложен яблоневый сад интенсивного типа площадью 166,3 га и ягодники на площади 55,2 га. В 2020 году планируется закладка яблоневого сада интенсивного типа площадью 70 га | Внебюджетные источники | 58,31519,249 | 2019 -2021 |
| **Транспортная инфраструктура** |
| 1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги Подъзд к с. Рузаново км 0+000 - км 4+100 Спасского района Пензенской области | Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2022 годы» (№724-пП от 26.09.2013) | Разработана ПСД. Проведен аукцион. | Бюджет Пензенской области  |  61,5 | 2020-2021 |
| **Тамалинский район** |
| **Социальная инфраструктура** |
| 1 | Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ им. Героя РФ Р.А. Китанина р.п. Тамала | Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, жилищного строительства, обеспечение транспортных услуг в Тамалинском районе Пензенской области на 2014-2022 | Требуется ремонт | бюджет | 1,7 | 2021 |
| 2 | Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ им. Героя РФ Р.А. Китанина р.п. Тамала | Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, жилищного строительства, обеспечение транспортных услуг в Тамалинском районе Пензенской области на 2014-2022 | Требуется ремонт | бюджет | 2,0 | 2022 |
| 3 | Капитальный ремонт МБУК МЦ РДК (филиал) | Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, жилищного строительства, обеспечение транспортных услуг в Тамалинском районе Пензенской области на 2014-2022 | Требуется ремонт | бюджет | 9,5 | 2021 |
| 4 | Капитальный ремонт центральной библиотеки | Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, жилищного строительства, обеспечение транспортных услуг в Тамалинском районе Пензенской области на 2014-2022 | Требуется ремонт | бюджет | 7,5 | 2021 |
| 5 | Реконструкция Детской школы искусств | Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, жилищного строительства, обеспечение транспортных услуг в Тамалинском районе Пензенской области на 2014-2022 | Требуется ремонт | бюджет | 60,0 | 2022 |
| 6 | «Парк здоровья» р.п. Тамала | Реализация национального проекта «Формирование комфортной городской среды » | строительство | бюджет | 6,0 | 2021 |
| **Инвестиционная инфраструктура** |
| 1 | ООО «Партнер - М» | Закон Пензенской области от 31.03.2014 г. № 379-ЗПО «Об инвестиционной стратегии Пензенской области на период до 2021 года и на перспективу» | Реализация проекта начато в 2019 г. работы ведутся | внебюджетные | 12,0 | 2022 |
| **Транспортная инфраструктура** |
| 1 | Реконструкция автодороги «Подъезд к с. Зубрилово» | Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, жилищного строительства, обеспечение транспортных услуг в Тамалинском районе Пензенской области на 2014-2022 | Требуется ремонт | бюджет | 140,0 | 2021 |
| 2 | Ремонт автодороги «с. Яковлевка-р.п. Тамала» - с. Дуровка | Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, жилищного строительства, обеспечение транспортных услуг в Тамалинском районе Пензенской области на 2014-2022 | Требуется ремонт | бюджет | 15,0 | 2021 |
| **Коммунальная, инженерная инфраструктура** |
| 1 | Обустройство тротуаров по ул. Советская р.п. Тамала | Реализация национального проекта «Формирование комфортной городской среды » | требуется ремонт | бюджет | 6,5 | 2021 |
| 2 | Уличное освещение. Установка энергосберегающих ламп | Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности Тамалинского района Пензенской области на 2014-2022гг. | требуется ремонт | бюджет | 0,3 | 2021 |
| 3 | Обустройство контейнерных площадок для вывоза ТБО в количестве 20 ед. | Развитие сельских территорий | требуется ремонт | бюджет | 1,2 | 2021 |
| 4 | Обустройство спортивной площадки пер. Парковый р.п. Тамала | Реализация национального проекта «Формирование комфортной городской среды » | требуется ремонт | бюджет | 1,93 | 2021 |
| 5 | Освещение сквера ул. Советская, ул. Почтовая (21 фонарь) | Реализация национального проекта «Формирование комфортной городской среды » | требуется ремонт | бюджет | 1,4 | 2021 |
| 6 | Замена водонапорной башни ул. Крылова р.п. Тамала | Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности Тамалинского района Пензенской области на 2014-2020гг. | строительство | бюджет | 1,2 | 2021 |
| **Шемышейский район** |
| **Социальная инфраструктура** |
| 1 | Ремонт Шемышейского краеведческого музея | Государственная программа «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы | Разработка проектно-сметной документации | Региональный, местный бюджет | 0,321 | 2021 |
| 2 | Ремонт СДК в с. Каргалейка | Государственная программа «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы | Разработка проектно-сметной документации | Региональный, местный бюджет | 4,5 | 2021 |
| 3 | Ремонт СДК в с. Синодское | Государственная программа «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы | Разработка проектно-сметной документации | Региональный, местный бюджет | 4,5 | 2021 |
| 4 | Ремонт СДК в с. Усть-Уза | Государственная программа «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы | Разработка проектно-сметной документации | Региональный, местный бюджет | 11,0 | 2021 |
| 5 | Ремонт библиотеки в с. Усть-Мурза | Государственная программа «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы | Разработка проектно-сметной документации | Региональный, местный бюджет | 7,0 | 2021 |
| 6 | Капитальный ремонт спортзала МБОУ СОШ р.п. Шемышейка | Государственная программа «Развитие образования в Пензенской области»  | Требуется ремонт | Федеральный региональный, муниципальный бюджет | 1,8 | 2021 |
| **Инвестиционная инфраструктура** |
| 1 | Строительство тепличного комплекса на территории Старозахаркинского сельсовета К(Ф)Х «Грибаков Д.В.» | - | Ведутся строительные работы | Внебюджетные источники | 300,0 | 2021 |
| 2 | Строительство комплекса по производству грибов на территории р.п. Шемышейка, ООО «Шемышейский производственный комбинат» | - | Ведутся строительные работы | Внебюджетные источники | 90,0 | 2021 |
| 3 | Строительство китайско-российского сельскохозяйственного парка  на территории Шемышейского района | - | Ведутся общестроительные работы | Внебюджетные | 3500,0 | 2021 |
| 4 | Строительство цеха по производству макаронных изделий | - | Разработка проектно-сметной документации | Внебюджетные источники | 140,0 | 2022 |
| 5 | Организация тепличного хозяйства | - | Введутся поиски дополнительных земельных участков, разработаны макеты теплиц | Внебюджетные источники | 237,0 | 2023 |
| 6 | Строительство торгового центра | - | Произведена планировка территории, проводится разработка проектно-сметной документации | Внебюджетные источники | 70,0 | 2023 |
| 7 | Создание хозяйства по производству и переработке сельскохозяйственной продукции | - | Ведутся строительные работы | Внебюджетные источники | 50,0 | 2022 |
| 8 | Строительство птицеводческого комплекса по подращиванию и откорму индейки (150 тысяч голов) | - | Ведутся строительные работы.Построена дорога, подготовлены семь ангаров под птичники и построено навозохранилище | Внебюджетные источники | 300,0 | 2021 |
| 9 | Строительство крольчатника на территории р.п. Шемышейка  | - | Вносятся изменения в градостроительную документацию | Внебюджетные источники | 40,0 | 2021 |
| **Транспортная инфраструктура** |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к с. Русская Норка» | Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2022 годы» (№724-пП от 26.09.2013) | Разработка проектно-сметной документации | Региональный, местный бюджет | 21,0 | 2021 |
| **Коммунальная, инженерная инфраструктура** |
| 1 | Капремонт водопровода - 2000м в р.п. Шемышейка | Государственная программа Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2020 годы» | Разработка проектно-сметной документации | Региональный, местный бюджет | 9,5 | 2021 |
| 2 | Капитальный ремонт водонапорной башни в с. Каргалейка | Постановление Правительства Пензенской области от 01.11.2013 г. N 811«Об утверждении государственной программы Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014 - 2020 годы», в рамках основного мероприятия «Чистая вода» | Разработка проектно-сметной документации | Региональный, местный бюджет | 1,3 | 2021 |
| 3 | Капитальный ремонт башни в с. Старое Демкино | Постановление Правительства Пензенской области от 01.11.2013 г. N 811«Об утверждении государственной программы Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014 | Разработка проектно-сметной документации | Региональный, местный бюджет | 1,3 | 2021 |
| 4 | Капитальный ремонт водопровода в с. Старое Демкино | Постановление Правительства Пензенской области от 01.11.2013 г. N 811«Об утверждении государственной программы Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014 | Разработка проектно-сметной документации | Региональный, местный бюджет | 0,7 | 2021 |
| 5 | Капитальный ремонт башни в с. Каржимант | Постановление Правительства Пензенской области от 01.11.2013 г. N 811«Об утверждении государственной программы Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014 | Разработка проектно-сметной документации | Региональный, местный бюджет | 1,2 | 2021 |
| 6 | Капитальный ремонт башни в с. Наумкино | Постановление Правительства Пензенской области от 01.11.2013 г. N 811«Об утверждении государственной программы Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014 | Разработка проектно-сметной документации | Региональный, местный бюджет | 1,1 | 2021 |
| 7 | Капитальный ремонт водопровода в с. Каржимант | Постановление Правительства Пензенской области от 01.11.2013 г. N 811«Об утверждении государственной программы Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014 | Разработка проектно-сметной документации | Региональный, местный бюджет | 1,3 | 2021 |
| 8 | Капитальный ремонт водопровода в с. Наумкино | Постановление Правительства Пензенской области от 01.11.2013 г. N 811«Об утверждении государственной программы Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014 | Разработка проектно-сметной документации | Региональный, местный бюджет | 0,8 | 2021 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_